**แผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

**อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด**

**คำนำ**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ และเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปีโดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ประชาคมและประชาชนในตำบลกู่กาสิงห์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น จนทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2566 – 2570)สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1**

- สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.กู่กาสิงห์ 1

**ส่วนที่ 2**

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 12

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 18

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 23

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 24

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 29

**ส่วนที่ 3**

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน อบต.กู่กาสิงห์ 58

**ส่วนที่ 4**

- การติดตามแลประเมินผล 136

1

**ส่วนที่ 1**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต. กู่กาสิงห์**

**ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

**1. ด้านกายภาพ**

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ตำบลกู่กาสิงห์  อำเภอเกษตรวิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  45150  เบอร์โทรศัพท์  043501740  เบอร์โทรสาร  043 501740

อีเมล kukasingwandee@gmail.com เว๊ปไซส์ www.kukasinglocal.go.th

ตำบลกู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หากจากตัวอำเภอประมาณ

9 กิโลเมตร มีขอบเขตดังนี้

ทิศเหนือ จรดกับเขต ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย

ทิศใต้ จรดกับเขต ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย และ ตำบล

ทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ

ทิศตะวันออก จรดกับเขต ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ

ทิศตะวันตก จรดกับเขต ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ทางด้านทิศใต้จะเป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง เพราะตั้งอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องให้ ทิศเหนือจะเป็นที่สูง

มีป่าไม้แบบป่าโปร่ง แต่จะมีต้นไม้ใหญ่ในบริเวณที่ตั้งเขต พื้นที่บ้านสงแคนและบ้าน หนองเบ็ญ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศของจังหวัดร้อยเอ็ด  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  อากาศร้อน อบอ้าวในฤดูร้อน  และหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน  และหนาวเย็นที่สุด คือ มกราคม

- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์      ถึงต้นเดือนพฤษภาคม

- ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม     ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

- ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน   ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะดินของพื้นที่ตำบลกู่กาสิงห์ เป็นดินร่วนปนทรายในบริเวณราบลุ่มจะมีความอุดมสมบูรณ์มากเหมาะสำหรับทำนาและบริเวณที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่

2

**2. ด้านการเมือง/การปกครอง**

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ประกอบด้วย

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 26คนทำหน้าที่ที่ฝ่ายการบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ตามหลักเกณฑ์ คือ แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกิน 2 คนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 1 คน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะทำหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงการณ์ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นดังนี้

( 1 ) จำนวนบุคลากร จำนวน 45 คน

- ตำแหน่งงานในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8 คน

- ตำแหน่งในกองการคลัง 4 คน

- ตำแหน่งในกองช่าง 2 คน

- ตำแหน่งในกองการศึกษา 5 คน

- ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม 4 คน

- ลูกจ้างตามภารกิจ 12 คน

- ลูกจ้างทั่วไป - คน

- ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 คน

( 2 ) ระดับการศึกษาของบุคลากร

- ประถมศึกษา - คน

- มัธยมศึกษาตอนต้น - คน

- มัธยมศึกษาตอนปลาย - คน

- ปวช. - คน

- ปวส. 12 คน

- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - คน

- ปริญญาตรี 26 คน

- ปริญญาโท 7 คน

2.1 เขตการปกครอง       :          มีทั้งหมด  13  หมู่บ้าน

จำนวน 8 หมู่บ้าน คือ พื้นที่เต็มได้แก่ บ้านต่องต้อน หมู่ที่ 5 ,บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 , บ้านหนองเบ็ญ

หมู่ที่ 7 ,บ้านม่วย หมู่ที่ 8 , บ้านแสนสุข หมู่ที่ 10 ,บ้านไตรตรึงษ์ หมู่ที่ 11 ,บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 และ

บ้านสงแคน หมู่ที่ 13

3

จำนวน 5 หมู่บ้าน คือพื้นที่บางส่วนได้แก่ บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที่ 1 , บ้านหนองเมืองแสน หมู่ที่ 2

บ้านกู่กาสิงห์น้อย หมู่ที่ 3 , บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 4 และบ้านหนองสิม หมู่ที่ 9

ตำบลกู่กาสิงห์ มีพื้นที่ทั้งหมด 75.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,252 ไร่

2.2 การเลือกตั้ง

- องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 13 เขตเลือกตั้ง

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,764 คน ( ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 )

**3. ประชากร**

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมู่ที่** | **หมู่บ้าน** | **จำนวนประชากร** | **ชาย(คน)** | **หญิง(คน)** | **จำนวนครัวเรือน(หลัง)** |
| 1 | กู่กาสิงห์ | 65 | 32 | 33 | 38 |
| 2 | หนองเมืองแสน | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | กู่กาสิงห์น้อย | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | หนองอีดำ | 25 | 13 | 12 | 14 |
| 5 | ต่องต้อน | 560 | 269 | 291 | 153 |
| 6 | สงแคน | 688 | 331 | 357 | 182 |
| 7 | หนองเบ็ญ | 912 | 458 | 454 | 235 |
| 8 | ม่วย | 582 | 301 | 281 | 156 |
| 9 | หนองสิม | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 10 | แสนสุข | 404 | 200 | 204 | 135 |
| 11 | ไตรตรึง | 581 | 297 | 284 | 169 |
| 12 | น้อยพัฒนา | 419 | 219 | 200 | 131 |
| 13 | สงแคน | 446 | 235 | 211 | 130 |
| รวม | | 4,698 | 2,362 | 2,336 | 1,357 |

ประชากรทั้งสิ้น 4,698 คน แยกเป็นชาย 2,362 คน หญิง 2,336 คน มีความหนาแน่นของ

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม |
| น้อยกว่า 1 ปี | 25 | 17 | 42 |
| อายุ 1 ปี | 28 | 18 | 46 |
| อายุ 2 ปี | 19 | 17 | 36 |
| อายุ 3 ปี | 21 | 21 | 42 |
| อายุ 4 ปี | 36 | 22 | 58 |
| อายุ 5 ปี | 19 | 30 | 49 |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| อายุ 6 ปี | 22 | 32 | 54 |
| อายุ 7 ปี | 28 | 27 | 55 |
| อายุ 8 ปี | 33 | 17 | 50 |
| อายุ 9 ปี | 23 | 26 | 49 |
| อายุ 10 ปี | 32 | 25 | 57 |
| อายุ 11 ปี | 24 | 30 | 54 |
| อายุ 12 ปี | 25 | 18 | 43 |
| อายุ 13 ปี | 39 | 33 | 72 |
| อายุ 14 ปี | 27 | 37 | 64 |
| อายุ 15 ปี | 29 | 22 | 51 |
| อายุ 16 ปี | 34 | 27 | 61 |
| อายุ 17 ปี | 32 | 24 | 56 |
| อายุ 18 ปี | 35 | 32 | 67 |
| อายุ 19 ปี | 32 | 31 | 63 |
| อายุ 20 ปี | 28 | 29 | 57 |
| อายุ 21 ปี | 38 | 29 | 67 |
| อายุ 22 ปี | 24 | 32 | 56 |
| อายุ 23 ปี | 36 | 40 | 76 |
| อายุ 24 ปี | 36 | 35 | 71 |
| อายุ 25 ปี | 36 | 41 | 77 |
| อายุ 26 ปี | 46 | 22 | 68 |
| อายุ 27 ปี | 28 | 27 | 55 |
| อายุ 28 ปี | 38 | 31 | 69 |
| อายุ 29 ปี | 39 | 34 | 73 |
| อายุ 30 ปี | 50 | 38 | 88 |
| อายุ 31 ปี | 32 | 27 | 59 |
| อายุ 32 ปี | 26 | 31 | 57 |
| อายุ 33 ปี | 45 | 37 | 82 |
| อายุ 34 ปี | 38 | 23 | 61 |
| อายุ 35 ปี | 43 | 33 | 76 |
| อายุ 36 ปี | 37 | 35 | 72 |
| อายุ 37 ปี | 36 | 29 | 65 |
| อายุ 38 ปี | 41 | 40 | 81 |
| อายุ 39 ปี | 26 | 33 | 59 |
| อายุ 40 ปี | 43 | 42 | 85 |
| อายุ 41 ปี | 45 | 44 | 89 |
| อายุ 42 ปี | 47 | 35 | 82 |
| อายุ 43 ปี | 45 | 41 | 86 |
| อายุ 44 ปี | 32 | 43 | 75 |
| อายุ 45 ปี | 40 | 35 | 75 |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| อายุ 46 ปี | 38 | 44 | 82 |
| อายุ 47 ปี | 26 | 37 | 63 |
| อายุ 48 ปี | 44 | 46 | 90 |
| อายุ 49 ปี | 44 | 50 | 94 |
| อายุ 50 ปี | 25 | 31 | 56 |
| อายุ 51 ปี | 42 | 46 | 88 |
| อายุ 52 ปี | 41 | 44 | 85 |
| อายุ 53 ปี | 60 | 51 | 111 |
| อายุ 54 ปี | 42 | 29 | 71 |
| อายุ 55 ปี | 33 | 27 | 60 |
| อายุ 56 ปี | 38 | 28 | 66 |
| อายุ 57 ปี | 34 | 39 | 73 |
| อายุ 58 ปี | 31 | 23 | 54 |
| อายุ 59 ปี | 22 | 30 | 52 |
| อายุ 60 ปี | 29 | 36 | 65 |
| อายุ 61 ปี | 24 | 27 | 51 |
| อายุ 62 ปี | 28 | 28 | 56 |
| อายุ 63 ปี | 27 | 31 | 58 |
| อายุ 64 ปี | 9 | 20 | 29 |
| อายุ 65 ปี | 20 | 29 | 49 |
| อายุ 66 ปี | 19 | 23 | 42 |
| อายุ 67 ปี | 21 | 24 | 45 |
| อายุ 68 ปี | 17 | 20 | 37 |
| อายุ 69 ปี | 15 | 21 | 36 |
| อายุ 70 ปี | 15 | 16 | 31 |
| อายุ 71 ปี | 15 | 15 | 30 |
| อายุ 72 ปี | 15 | 25 | 40 |
| อายุ 73 ปี | 11 | 12 | 23 |
| อายุ 74 ปี | 9 | 12 | 21 |
| อายุ 75 ปี | 8 | 19 | 27 |
| อายุ 76 ปี | 6 | 8 | 14 |
| อายุ 77 ปี | 7 | 6 | 13 |
| อายุ 78 ปี | 2 | 6 | 8 |
| อายุ 79 ปี | 4 | 5 | 9 |
| อายุ 80 ปี | 1 | 2 | 3 |
| อายุ 81 ปี | 3 | 5 | 8 |
| อายุ 82 ปี | 3 | 4 | 7 |
| อายุ 83 ปี | 1 | 1 | 2 |
| อายุ 84 ปี | 0 | 4 | 4 |
| อายุ 85 ปี | 1 | 2 | 3 |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| อายุ 86 ปี | 1 | 2 | 3 |
| อายุ 87 ปี | 0 | 4 | 4 |
| อายุ 88 ปี | 2 | 3 | 5 |
| อายุ 89 ปี | 1 | 0 | 1 |
| อายุ 90 ปี | 0 | 1 | 1 |
| อายุ 91 ปี | 1 | 1 | 2 |
| อายุ 92 ปี | 0 | 0 | 0 |
| อายุ 93 ปี | 0 | 1 | 1 |
| อายุ 94 ปี | 0 | 0 | 0 |
| อายุ 95 ปี | 0 | 0 | 0 |
| อายุ 96 ปี | 0 | 0 | 0 |
| อายุ 97 ปี | 0 | 0 | 0 |
| อายุ 98 ปี | 0 | 0 | 0 |
| อายุ 99 ปี | 0 | 0 | 0 |
| อายุ 100 ปี | 0 | 0 | 0 |
| อายุ 100 ปีขึ้นไป | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2,373 | 2,330 | 4,703 |

**4. สภาพทางสังคม**

4.1. การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรตรึงษ์ หมู่ที่ 11 บ้านไตรตรึงษ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างศรีวิลัย หมู่ที่ 6 บ้านสงแคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเบญจธรรมาราม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบ็ญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 8 บ้านม่วย

## จำนวนเด็กนักเรียน – บุคลากรศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สังกัด | ท้องถิ่น | สพฐ. | สช. | กรมสามัญ | กรมอาชีวฯ | รวม |
| ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน | - | - | - | - | - |  |
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 4 | - | - | - | - | 4 |
| ระดับก่อนวัยเรียน | - | - | - | - | - |  |
| 1.จำนวนโรงเรียน | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.จำนวนห้องเรียน | 4 | 40 | - | - | - | 44 |
| 3.จำนวนนักเรียน | 84 | 469 | - | - | - | 553 |
| 4.จำนวน ครู-อาจารย์ | 7 | 31 | - | - | - | 38 |
| **ระดับประถมศึกษา** |  |  |  |  |  |  |
| 1.จำนวนโรงเรียน | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2.จำนวนห้องเรียน | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 3.จำนวนนักเรียน | - | 270 | - | - | - | 270 |
| 4.จำนวน ครู-อาจารย์ | - | 20 | - | - | - | 20 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับมัธยมศึกษา** |  |  |  |  |  |  |
| 1.จำนวนโรงเรียน | - | - | - | - | - |  |
| 2.จำนวนห้องเรียน | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 3.จำนวนนักเรียน | - | 135 | - | - | - | 135 |
| 4.จำนวน ครู-อาจารย์ | - | 10 | - | - | - | 10 |
| **ระดับอาชีวศึกษา** |  |  |  |  |  |  |
| 1.จำนวนโรงเรียน | - | - | - | - | - |  |
| 2.จำนวนห้องเรียน | - | - | - | - | - |  |
| 3.จำนวนนักเรียน | - | - | - | - | - |  |
| 4.จำนวน ครู-อาจารย์ | - | - | - | - | - |  |

4.2. สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองสิม 1 แห่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ หมู่ที่ 9

บ้าน หนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

- อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ 100 %

4.3. อาชญากรรม

4.4. ยาเสพติด

4.5. การสังคมสงเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

* ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 692 คน
* ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ จำนวน 245 คน
* ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 16 คน

**5.ระบบบริการพื้นฐาน**

5.1. การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน้ำ,ทางรางฯลฯ)

- ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสายหลักสาย กม.524 เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งการจราจร มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือรถยนต์ และรถจักรยายนต์ ในเส้นทางสายหลัก

- ถนนภายในหมู่บ้าน มีถนนคอนกรีตแล้วประมาณ 90%

5.2. การไฟฟ้า

- มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,357 ครัวเรือน

- หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 5 จุด คลอบคลุมตามถนนสายหลัก ระหว่างชุมชน หมู่ที่ 6, 13 บ้านสงแคน

หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบ็ญ,หมู่ที่ 8 บ้านม่วย และหมู่ที่ 10บ้านแสนสุข

- ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในชุมชนคลอบคลุมทั้ง 8 หมู่บ้าน

5.3. การประปา

- มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 1,272 ครัวเรือน

- ระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 5 จุด

- ชุมชนที่ดำเนินการระบบประปาเอง จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต่องต้อน หมู่ที่ 5 , บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 ,บ้านไตรตรึงษ์ หมู่ที่ 11 มีครัวเรือนที่ใช้น้ำ 629 ครัวเรือน

8

- องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์มีระบบการประปาดูและจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 7 , บ้านม่วย หมู่ที่ 8, บ้านแสนสุข หมู่ที่ 10 และบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 มีครัวเรือน

ที่ใช้น้ำ 643 ครัวเรือน

5.4. โทรศัพท์

- มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่

AIS, DTAC และ TRUE

5.5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- ไปรษณีย์ จำนวน – แห่ง

- ไปรษณีย์เอกชนที่ได้รับอนุญาต จำนวน – แห่ง

- สถานีวิทยุ จำนวน – แห่ง

- ผู้ให้บริการระบบ internet จำนวน – ราย

- ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน จำนวน - ราย

**6.ระบบเศรษฐกิจ**

6.1 การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมแทบทุกครัวเรือน โดยการทำนาปี

เป็นหลักซึ่งผลผลิตโดยเฉลี่ย 480 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ ยังมีอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น การทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย และการทำจักสานจากไม้ไผ่ เลี้ยงสัตว์ต่างๆ ฯลฯ

6.2 การประมง

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์เป็นพื้นที่เขตทุ่งกุลาร้องไห้ จึงไม่มีการทำการประมงในเขตพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเรียบมีไม้ต้นยุง ,ต้นไม้ยุคา , ต้นไม้ยางฯลฯ

6.3 การปศุสัตว์

ลักษณะการประกอบอาชีพทำการปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ การปศุสัตว์ จำนวนครัวเรือนในภาคปศุสัตว์

* เลี้ยงโค 1,100 ครัวเรือน
* เลี้ยงกระบือ 10 ครัวเรือน

6.4 การบริการ

การให้บริการในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ จะเป็นลักษณะสถานบริการประเภทที่พัก โรงแรมหรือสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง/แก๊ส ดังนี้

โรงแรม/ที่พัก จำนวน 1 แห่ง รีสอร์ทบ้านสวน ตั้งอยู่บ้านสงแคน หมู่ที่ 6

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่ง ปั๊มเสถียรพาณิชย์ และปั๊มวนิดา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบ็ญ

6.5 การท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ตั้งในเขตทุ่งกุลา เป็นที่ราบจึงไม่มีแหล่งท่องเที่ยว

6.6 อุตสาหกรรม

โรงงานจำนวน จำนวน - แห่ง

โรงสีชุมชนหมู่ที่ 6 , 13 และหมู่ที่ 10 จำนวน 3 แห่ง

9

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มีกลุ่มอาชีพจำนวน 31 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มกองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 5
2. กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 5
3. กลุ่มโคขุน หมู่ที่ 5
4. กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 5
5. กลุ่มขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ หมู่ที่ 5
6. กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 5
7. กลุ่มกองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 6
8. กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 6
9. กลุ่มกองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 7
10. กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 7
11. กลุ่มสตรี หมู่ที่ 7
12. กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ หมู่ที่ 7
13. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7
14. กลุ่มกองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 8
15. กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8
16. กลุ่มกองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 10
17. กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ที่ 10
18. กลุ่มเลี้ยงวัว หมู่ที่ 10
19. กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 10
20. กลุ่มกองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 11
21. กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 11
22. กลุ่มกองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 12
23. กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 12
24. กลุ่มกองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 12
25. กลุ่มสตรี หมู่ที่ 12
26. กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ หมู่ที่ 12
27. กลุ่มธนาคารโค กระบือ หมู่ที่ 12
28. กลุ่มกองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 13
29. กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 13
30. กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 13
31. กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 13

6.8 แรงงาน

เขตปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อาศัยเป็นระบบชุมชน ครอบครัว มีแรงงานในลักษณะการทำงานในระบบของครอบครัว และแรงงานที่เดินทางไปรับจ้างในต่าง จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

10

**7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

7.1การนับถือศาสนา

ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลกู่กาสิงห์ มี

* วัด 6 แห่ง ประกอบด้วย วัดกุดพระเจ้า หมู่ที่ 5 , วัดไตรตรึงษ์ หมู่ที่ 11 , วัดสว่างศรีวิลัย หมู่ที่ 6 ,

วัดเบญจธรรมราราม หมู่ที่ 7 , วัดม่วงศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 8 และวัดหนองส่องแมว หมู่ที่ 10

* สำนักสงฆ์ - แห่ง
* โบสถ์คริสต์ - แห่ง
* มัสยิส - แห่ง

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีประจำถิ่นได้แก่

1. เดือนอ้าย บุญประเพณีตักบาตรขึ้นปีใหม่ หมู่ที่ 5,7
2. เดือนยี่ บุญคูนลานสู่ขวัญข้าว หมู่ที่ 5,6,7,8,10,11,12,13
3. เดือน 3 บุญข้าวจี่ หมู่ที่ 5,11
4. เดือน 4 บุญผะเหวด ข้าว หมู่ที่ 5,6,7,8,10,11,12,13
5. เดือน 5 บุญสงกรานต์ บุญเบิกบ้าน ข้าว หมู่ที่ 5,6,7,8,10,11,12,13
6. เดือน 6 บุญเบิกบ้าน ข้าว หมู่ที่ 5,6,7,8,10,11,12,13
7. เดือน 7 บุญบั้งไฟ หมู่ที่ 7,8,10
8. เดือน 8 บุญเข้าพรรษา ข้าว หมู่ที่ 5,6,7,8,10,11,12,13
9. เดือน 9 บุญข้าวประดับดิน ข้าว หมู่ที่ 5,6,7,8,10,11,12,13
10. เดือน 10 บุญข้าวสาก ข้าว หมู่ที่ 5,6,7,8,10,11,12,13
11. เดือน 11 บุญออกพรรษา ข้าว หมู่ที่ 5,6,7,8,10,11,12,13
12. เดือน 12 บุญกฐิน/บุญปริวาสกรรม ข้าว หมู่ที่ 5,6,7,8,10,11,12,13

7.3 ประเพณีและงานประจำปี ของหมู่บ้าน ได้แก่

- งานบุญข้าวจี่ ม.5,11

- งานบุญผะเหวด ทั้ง 8 หมู่บ้าน

-งานบุญสงกรานต์ ม.5 ม.11 ม.6 ม.13

- งานบุญบั้งไฟ ม.8 ม.10 ม.12

- งานต้อนรับปีใหม่ ม.5 ม.11

7.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่

* กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ
* กลุ่มกลองยาว
* กลุ่มเป่าแคน หมอลำ

ภาษาถิ่น ได้แก่

* ภาษาอีสาน

7.5 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้า OTOP หรือสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกไม่มี

11

**8. ทรัพยากรธรรมชาติ**

8.1 น้ำ

แหล่งน้ำที่ใช้ในพื้นที่เป็นน้ำจากลำน้ำเสียว ลำน้ำเตา ซึ่งมีไหลตลอดทั้งปี ในพื้นที่ยังมีลำคลองที่ใช้ในการรองรับน้ำฝน

1.หนอง

1.1 หนองสงแคน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสงแคน กว้าง 50 เมตร ยาว 105 เมตร ลึก 2.5 เมตร 5,250 ตร.ม. ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตร และพักผ่อนหย่อนใจ

1.2 หนองบาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสงแคน

1.3 หนองเบ็ญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบ็ญ กว้าง 55 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 2 เมตร 5,500 ตร.ม. ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตร และเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา

1.4 หนองบั่ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านม่วย ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1.5 หนองส่องแมว ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแสนสุข ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1.6 หนองกลางดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านไตรตรึง กว้าง 50 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 2 เมตร 5,500 ตร.ม. ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตร และพักผ่อนหย่อนใจ

1.7 หนองเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านไตรตรึงษ์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1.8 หนองเบ็ญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านไตรตรึงษ์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2.คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 3 แห่ง

2.1 คลอง ในเขตพื้นที่ อบต. คลองร่องโดน มีความยาวประมาณ 11,000 เมตร เป็นลำคลองรอบท้ายหมู่บ้านระหว่างบ้านสงแคน หมู่ที่ 13 บ้านต่องต้อน หมู่ที่ 5 บ้านไตรตรึง หมู่ที่ 11และบ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 7

2.2 ลำธาร ลำธารประกอบด้วย ลำน้ำเสียว ลำน้ำเตา ยาวประมาณ 10,000 เมตร

และลำน้ำเตา ยาวประมาณ 5,000 เมตร

8.2 ป่าไม้

เนื่องจากเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เป็นที่ราบลุ่ม ป่าไม้ในพื้นที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดน้อย ใหญ่ เช่น ยางนา บาก ฯลฯและทุ่งนา

8.3 ภูเขา

เขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ไม่มีภูเขา

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้โบราณ กุดพระเจ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านต่องต้อน ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

12

**ส่วนที่ 2**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

1. **ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค**
   1. **แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

****





13



14





15

## **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564**

# **http://plan.bru.ac.th/wp-content/uploads/2018/12/economics-policy-boi-sdg-03.jpg**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564**ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ**

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน สังคมไทย


7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

16



17



18

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564**ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9-11 โดยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดทำบนพื้นฐานของ[ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)](http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ**

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

1. **การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์**

ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้และ ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ ๑๒ วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ

(๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต

(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กำหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้

19

**๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม**

การพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่ม โอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ

(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก ๑๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ทำหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็น แม่ข่าย

**๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน**

เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ

(๒) การ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อ ยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการ ลงทุน

20

**๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง การดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ๑๔ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน

(๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม

(๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัย พิบัติ

(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

**๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน**

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมี ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิด ความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ

(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ

(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง อำนาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ

(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิด ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค ประชาชน

21

**๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมมาภิบาลในสังคมไทย**

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการ พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ การลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า

(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์**

ที่ผ่านมาการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดำเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มี ข้อจำกัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ อำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ

(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา ๑๖ ขนส่ง

(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า

(๔) พัฒนา ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหาร จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ

22

(๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม

**๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม**

การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับ ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ

(๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี

**๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ**

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ๑๗ ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการ ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย

(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ

(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

23

**๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา**

การพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนิน นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย

(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและบริการของไทย

(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค

(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย

(๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน

(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ

(๗) เข้าร่วมเป็น ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์

(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ๑๘ ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

(๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ

(๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ

**1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด**

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)มติเห็นชอบ การประชุมร่วม ก.บ.ภ. และ

ก.น.จ. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

**แผนพัฒนาจังหวัด**

“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่อนุภาคลุ่มน้ำโขง”

1. ประเด็นยุทธศาสตร์
   1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการค้า การบริการและโลจิสติกส์
   3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

24

**ยุทธศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด**

วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision)

“เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานแหล่งผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่”

**เป้าประสงค์รวม**

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP)เติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

(2) ประชาชนมี สุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้

**1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**

**วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดร้อยเอ็ด**

“เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

ผ่านกลไกลประชารัฐ”

**พันธกิจ**

1. ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ และนวัตกรรม มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่า
3. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการบริการ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ หลุดพ้นความยากจน
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
6. สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

**เป้าประสงค์รวม**

1. ท้องถิ่นมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน

**ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา**

จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถนำมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน**

เป้าประสงค์

1.เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (20แห่ง/ปี)
2. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการฟื้นฟู

กลยุทธ์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน

2.บริหารจัดการน้ำ พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้คลอบคลุมทุกพื้นที่

3.พัฒนาด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.บำรุงรักษาป่าและน้ำอย่างยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

25

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม**

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้พลเรือนมีคุณภาพ ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
2. เพื่อพัฒนาชุมชนให้ท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของเด็กได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ร้อยละ100)
2. ร้อยละของประชาชนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำรงชีวิต(ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของแรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานฝีมือ (ร้อยละ 85)
4. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ (ร้อยละ 85)

กลยุทธ์

1. พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบสืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้ดำรงชีวิตอย่างมีสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนให้กับสินค้าและบริการ
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ แรงงานรัฐวิสาหกิจชุมชนไปสู่แรงงานที่มีความรู้ มีฝีมือ ความเชี่ยวชาญ
4. พัฒนาสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน**

เป้าประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรของจังหวัด

ตัวชี้วัด

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่างๆเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี)
2. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้นและแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น(จำนวน20แห่ง/ปี)
3. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การค้าเพิ่มขึ้น(ร้อยละ 5 /ปี )
4. จำนวนวัตกรรมทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น(จำนวน5โครงการ/ปี )

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ การบริการ การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของสังคม
3. สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพต่างๆ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
4. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรด้วยวัตกรรมให้เป็นเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

26

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังงานทางสังคม**

เป้าประสงค์

1. เพื่อสร้างความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2. ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

1. จำนวนประชาชนที่มีความสำนึกพลเมืองเพิ่มขึ้น(จำนวน 12,000คน/ปี)
2. ร้อยละการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่างๆ(ร้อยละ100)
3. ร้อยละของความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง(ร้อยละ100)

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คำนึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมและคุณธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคนเพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง
3. การบริหารแบบบรูณาการและแบบประชารัฐ
4. การสร้างความสงบ ความมั่นคงในชีวิต การลดเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือการรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

**2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

**2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต. กู่กาสิงห์**

ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ ถนนทางเดินดี มีสาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลอดยาเสพติดด้วยกีฬา ส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรมตำบล

**2.2 ยุทธศาสตร์**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**
2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม**
3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ**
4. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม**
5. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**2.3 เป้าประสงค์**

1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมการกีฬานันทนาการ

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

**2.4 ค่าเป้าหมาย**

1. ปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์

2. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

3. มีระบบน้ำประปา ไฟฟ้า มีคุณภาพทั่วถึง

4. เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม ( นม ) และอาหารกลางวันเพียงพอมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบวงจร

5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

6. ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

7. ให้ อบต. กู่กาสิงห์ปลอดยาเสพติดให้โทษ

8. อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน

27

**2.5 กลยุทธ์**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**

**กลยุทธ์**

* ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมดูแลถนนในเขตชุมชนในพื้นที่ อบต.
* จัดให้มีและบำรุงรักษารางระบายน้ำ
* จัดให้มีการบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอทั่วถึง
* ขุดลอกคลองเก็บกักน้ำ
* ส่งเสริมพัฒนาระบบประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
* ส่งเสริมพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้ง ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซมในเขตรับผิด อบต.

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม**

**กลยุทธ์**

* ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
* ส่งเสริมให้สังคม ชุมชน ปลอดยาเสพติด
* ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ชุมชน ในเขต
* ส่งเสริมการดูแลเอาใจใส่สุขภาพพลานามัยประชาชนภายในตำบล
* ส่งเสริมควบคุมการรักษาและฟื้นฟูสภาพทางทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่
* ส่งเสริมดูแลสุขภาพทุกกลุ่มอายุ กลุ่มหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร
* ส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้าน
* จัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพภาคประชาชนในเขต อบต.
* ส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อบรมให้ความรู้จัดประกวดครัวเรือนตัวอย่าง
* ควบคุมโรคติดต่อทั้งทางมนุษย์และสัตว์อย่างต่อเนื่อง
* ควบคุมโรคติดต่อต่างๆตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ**

**กลยุทธ์**

* ส่งเสริมพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน
* สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
* สนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์และอีกหนึ่งโรงเรียน โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
* ปรับปรุงสร้างภูมิทัศที่สวยงามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
* สนับสนุนจัดกิจกรรมต่างที่สำคัญแก่เด็กทุกกิจกรรม
* ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่

โรงเรียนจตุรคามพัฒนา

* ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นชุมชนอย่างต่อเนื่อง
* ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างในตำบลอย่างต่อเนื่อง
* ส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรมตำบล
* บูรณะอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในเขตพื้นที่

28

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม**

**กลยุทธ์**

- ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมสิ้นค้า OTOP หนึ่งอย่างในตำบล

- จัดอบรมให้ความรู้แนวทางในการพัฒนาอาชีพเสริมให้ทุกครัวเรือน

* ส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในชุมชน
* ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์และขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
* ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตร
* ส่งเสริมสนับสนุนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกร
* ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย
* ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
* ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

1. **ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**กลยุทธ์**

* จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
* อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ องค์กรต่างๆ ตามหน้าที่
* บริการศูนย์อำนวยการรวบรวมข้อมูลทางราชการ ของ อปท.
* สนับสนุนชมรมต่างๆที่มีในเขต อบต.

**-** ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- พัฒนาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

- ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร

- ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัยสะดวกเอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งร่วมมือและเกื้อกูลกันในการพัฒนาท้องถิ่น

**ส่วนที่ ๒**

**สรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**( พ.ศ. 2566 - 2570 )**

29

**ส่วนที่ ๒**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)**

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
   1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

**สรุปสถานการณ์การพัฒนา**

จากการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล

1. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไป

ที่โครงสร้างพื้นฐาน และ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ก็จะพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆของประชาชนให้ครบทุกด้าน

1. การประเมินผลการทำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ได้จัดแผน

โครงการ และกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานในทุกด้านโดยไม่ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน และไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้เชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบ 100%

**การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ**

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดำเนินการตามแผน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

* ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขยายการให้บริการด้านไฟฟ้า-ก่อสร้างถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
* องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้ดำเนินก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนลูกรัง ถนนดิน สร้างซ่อมฯลฯพร้อมดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน

1. **การดำเนินการด้านแหล่งน้ำ**

- พัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ขุดลอกสระน้ำที่ตื้นเขิน เพื่อให้จัดเก็บน้ำให้ได้มากขึ้นและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน สามารถให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มาก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค และจัดระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

1. **การดำเนินการด้านเศรษฐกิจ**

- ส่งเสริมกลุ่มอำชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ดูงานนอกสถานที่

- มีการฝึกจัดอบรมสมาชิกอย่างสม่ำเสมอแนะนำและช่วยเหลือเรื่องการหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

- ช่วยในการจัดการด้านการตลาดและช่วยแนะนำให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมาชิก

- จัดการฝึกอบรมแก่ประชาชน ในส่วนของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาการว่างงาน

- อำนวยความสะดวกในเรื่องกองทุนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมเงินทุนในการประกอบอำชีพ

- อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน

30

**4. การดำเนินการด้านสังคม**

- ช่วยประสานงานในการจัดทำกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน และจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป

- ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- พัฒนาศักยภาพ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมให้กับชุมชน

- โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ และผู้พิการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสในตำบล

- จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ให้คนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยหนาว วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ

- จัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีไทย

- สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมและสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน

**5. การดำเนินการด้านการเมืองการบริหาร**

**-** จัดโครงการเพื่อให้ความรู้ พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรรวมถึงให้บริการนอกสถานที่

- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ขอจัดเก็บภาษีบางชนิดเพิ่มเติมหรือเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลให้มีการให้ความรู้เพิ่มกับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

- ได้มีการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผู้บริหาร เกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**6. การดำเนินการด้านสาธารณสุข**

- อบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์และมารดา ด้านโภชนาการและการเลี้ยงดู

- อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนำโรค มีการฉีดพ่นยา และแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ

- จัดซื้อวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- ดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

**7. การดำเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

- ดำเนินการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล จำนวน 4 ศูนย์

- สนับสนุนโครงการอำหารเสริม (นม) และโครงการอำหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม เช่นวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน เพิ่มทักษะให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล

**8. การดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

- จัดทำเขตแบ่งกั้นที่สาธารณะของตำบล

- จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช้น้ำบาดาล

- ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ให้หมู่บ้านน่าอยู่ รวมถึงส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพื่อแก้ไขการพังทลายหน้าดิน

31

**2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565**

**2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

**2.2 ผลกระทบ**

**3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างขอบข่ายและปริมาณของปัญหา** | **พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย** | **แนวทางการแก้ไข** |
| **๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  **๑.๑ เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก**  ลักษณะของปัญหา  - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน  ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะทำให้น้ำท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  **๑.๒ ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ**  ลักษณะของปัญหา  - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน  **๑.๓ ปัญหาน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค**  ลักษณะของปัญหา  - ไม่มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร  - ไม่มีภาชนะสำหรับเก็บกักน้ำเพื่อการบริโภค  **๑.๔ ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร**  ลักษณะของปัญหา  - ขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับการเกษตร | -พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.ยังประสบปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก   * พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต   อบต.  -หมู่ 7,8,10,12 และหมู่ที่ 13 ต้องการขยายเขตประปา และจัดหาแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตประปา  - หมู่ที่ หมู่ 7,8,10,12 และหมู่ที่ 13แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอสำหรับผลิตประปา   * พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. | - อบต.จัดงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนนในเขตตำบลโนนสว่าง อย่างต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีต/ถนนลูกรังเพิ่มขึ้น  - อบต. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น  - ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปาเพิ่มเติม  - สูบน้ำ ผันลงแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้าน  - จัดหาภาชนะเก็บน้ำ  -อบต.จัดสรรและประสานงบประมาณในการในการขุดลอก ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ในพื้นที่การเกษตร,ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร,ก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรการเกษตร,คลองส่งน้ำ,คลองระบายน้ำ |

32

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ**  **ลักษณะของปัญหา**  - ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรทำให้ไม่มีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ  - ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงานแฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพเสริม  - ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  - การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร  - ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการเกษตร | - ประชากรวัยทำงานที่ไม่มีงานทำ และงานที่ทำอยู่ไม่มั่นคง  - เยาวชนบางส่วนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป  - กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านที่ต้องการอาชีพเสริม | - อบต.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร  - ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ  - สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ |
| **๓. ปัญหาด้านสังคม**  **ลักษณะของปัญหา**   * ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า * ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา ทำให้ขาดสติ คึกคะนอง * ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การลักขโมย | * ประชาชน เยาวชน และนักเรียนในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | * นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้อบต.ดำเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ ในการป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า และบำบัดกลุ่มผู้ติดยาและกลุ่มเสี่ยง * แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ * งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น |
| **๔. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร**  **ลักษณะของปัญหา**  - งบประมาณมีไม่เพียงพอ  **-** ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง | * ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานและพนักงานจ้างของ อบต.กู่กาสิงห์ | * จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน * เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ * การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครอง |
| **5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**  **ลักษณะของปัญหา**  - สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  - กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้พรมแดนนำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ทำให้ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม  - ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน | - เด็กและเยาวชน  - นักเรียนในสถานศึกษา  - เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - อบต..จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น  - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ประจำตำบล/ห้องสมุดชุมชน/ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน |

33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. ปัญหาด้านสาธารณสุข**  **ลักษณะของปัญหา**   * ขาดแคลนสถานที่ออกกำลังกาย/ลานกีฬา/สวนสาธารณะ * การระบาดของโรคไข้เลือดออด * สารเคมีตกค้างในอาหาร | * เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบล | อบต. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ   * ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิการปฏิบัติงานของ อสม.ประจำหมู่บ้าน * รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จัดหาทรายอะเบท จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน * จัดทำโครงการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยในการให้บริการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน |
| **7.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  **ลักษณะของปัญหา**  - ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชน เพิ่มขึ้นทุกปี  - ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการดูแลบำรุงรักษา  - ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี  และปัญหาดินเค็ม | * ชุมชน/ทางสาธารณะ * ที่สาธารณะ ลำคลอง | - จัดทำโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ  - รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก และเกิดมลพิษ  - อบต.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น |

* 1. **จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ

ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ ถนนทางเดินดี มีสาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลอดยาเสพติดด้วยกีฬา ส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรมตำบล

* 1. **ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการทำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม คน-สังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ ภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัฒกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

34

**การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

**3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมด

เป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แนวทางการพัฒนา** | **จุดแข็ง / โอกาส** | **จุดอ่อน / อุปสรรค** |
| **ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการแหล่งน้ำ** | **จุดแข็ง**  - มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้ตลอดทั้งท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด  **โอกาส**  - พ.ร.บ.การกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ทำให้ เทศบาล.มีรายได้เพิ่มขึ้นในการนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ | **จุดอ่อน**  - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจำกัดในการนำไปพัฒนา  **-** ขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับนำไปผลิตน้ำประปา  **อุปสรรค**  - สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ถนนชำรุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ |

35

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แนวทางการพัฒนา** | **จุดแข็ง / โอกาส** | **จุดอ่อน / อุปสรรค** |
| **ด้านพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม** | **จุดแข็ง**  - มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  **-** มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลที่ใกล้และสะดวกและอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง  **-** มีหน่วยให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำที่ องค์การบริหารส่วนตำบล | **จุดอ่อน**  - ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  - ปัญหาการพนัน  - กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง  - การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน  - ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม |
|  | **โอกาส**  - พ.ร.บ.กระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อำนาจหน้าที่ อบต. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น  - นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ  - ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกลและสามารถ**รับ**บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  - มีกองทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ | **อุปสรรค**  - ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือด้านสาธารณสุข |

36

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แนวทางการพัฒนา** | **จุดแข็ง / โอกาส** | **จุดอ่อน / อุปสรรค** |
| **ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ** | **จุดแข็ง**  - มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  - มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟือเผื่อแผ่  - มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในตำบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา  - มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม  **-**  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนมากที่มีศักยภาพในการพัฒนา  **โอกาส**  - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทำให้ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่างๆ  ในเขตจังหวัด  - พ.ร.บ.กระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษา  - รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น  - ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ | **จุดอ่อน**  - คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบวินัย  - ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น  **อุปสรรค**  - สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทำให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน |

37

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แนวทางการพัฒนา** | **จุดแข็ง / โอกาส** | **จุดอ่อน / อุปสรรค** |
| **ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม** | **จุดแข็ง**  - การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่สำคัญ  - เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่  - มีพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นป่าสาธารณะประโยชน์เป็นแหล่งเก็บเห็ด และนำรายได้มาสู่ชุมชน  - เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโค กระบือจำนวนมาก  - มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทำการเกษตร สามารถปลูกอ้อย มันสำประหลัง และยางพาราได้  -ลำน้ำไหลผ่าน จำนวน 2 สาย คือ ลำห้วยแล้ง ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตำบล และลำน้ำเสียวใหญ่ไหลผ่านทางด้านทิศใต้ของตำบล  - มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ  ติดต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มี   * สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น   **โอกาส**  -รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่อป้อนสู่ครัวโลก และจังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อส่งออก  -การส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และมูลค่าของสินค้า โดยราษฎรจะรวมกลุ่มเพื่อผลิตและจำหน่ายเป็นรายได้ของกลุ่มและพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกได้  -พื้นที่ในตำบลกู่กาสิงห์ยังมีที่สาธารณะและที่รกร้างว่างเปล่าจำนวนมาก ซึ่งเหมาะที่จะทำการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาสูงคุ้มค่ากับการลงทุนและการควบคุมงานบริหารจัดการง่าย  -รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | **จุดอ่อน**  ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาดินเค็ม มีการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  - ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม  - ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร  - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  -ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะ ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ  **อุปสรรค**  -สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  -ปัญหาภัยธรรมชาติถือเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในเขตตำบลโนนสว่างเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดลำเสียวใหญ่และลำห้วยแล้ง จะได้รับความเสียหายเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบให้กับทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลกู่กาสิงห์ |

38

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แนวทางการพัฒนา** | **จุดแข็ง / โอกาส** | **จุดอ่อน / อุปสรรค** |
| **ด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | **จุดแข็ง**  **-**  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในชุมชน  - ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง  - มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม  - ผู้นำมีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีศักยภาพในการบริหารงาน  - ประชาชนมีความจริงจังในการทำงาน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  **โอกาส**   * รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน | **จุดอ่อน**  - ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในบางสาขาของงาน |

**-ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา**

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์จากการได้ทำประชาคม 8 หมู่บ้าน และใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช ๒ ค. และข้อมูลการจัดทำแผนแม่บท ชุมชนของตำบลกู่กาสิงห์ สรุปได้ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อปัญหา | ขอบข่ายและปริมาณปัญหา | พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย | การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และการบริหารจัดการแหล่งน้ำ | เส้นทางคมนาคม เป็นหลุม  เป็นบ่อ ฝุ่นละออง ไม่มีระบบ  รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ  ปัญหา น้ำเซาะข้างทาง น้ำ  ข้ามทาง และทางแคบ ทำให้  ไม่สะดวกในการสัญจร | ทุกหมู่บ้าน | ความต้องการเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการเดินทาง  และการขอส่งผลผลิตทางการเกษตร และการท่องเที่ยวจะมีเพิ่มมากขึ้น |
| ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่างไกล การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแหล่งชุมชนต่างๆ  และริมทางสาธารณะ | ทุกหมู่บ้าน | การขยายระบบไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง เพิ่มความปลอดภัยใน  ชีวิตและทรัพย์สิน |
| ระบบจราจร การติดตั้งไฟ  สัญญาณการจราจรต่างๆยัง  จุดที่จำเป็นต้องติดตั้ง | ทุกหมู่บ้าน | การเดินทางเข้ามาของประชาชน เพิ่มมากขึ้น  ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนการติดตั้งไฟจราจรต่างๆจะสามารถลดปัญหาได้ในระดับ  หนึ่ง |

39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อปัญหา | ขอบข่ายและปริมาณปัญหา | พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย | การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต |
|  | ขาดแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค และเพื่อการเกษตร  ที่เพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง | ทุกหมู่บ้าน | การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร เกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่และการขยายการผลิตทางการเกษตร จะทำให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ที่ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหาให้  เพียงพอ |
| ระบบประปาไม่สะอาดและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ทุกหมู่บ้าน | การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร เกิดภัยแล้งในพื้นที่ทำให้ความต้องการใช้น้ำเพื่อ  การอุปโภค บริโภคมีมากขึ้นประกอบกับปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ไม่  เพียงพอ อาจจะทำให้ประสบกับปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการผลิน้ำประปาได้ |
| ด้านความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | การแพร่ระบาดของยาเสพ  ติด ยังคงมีอยู่ในชุมชนเนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการปราบปรามและ  ป้องกัน | ทุกหมู่บ้าน | จากปัญหาครอบครัว และปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น อาจจะทำให้ปัญหายาเสพติดมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น |
| ระบบการบริหารจัดการขยะที่ยังขาดการจัดเก็บและการกำจัดขยะ ไม่มีที่ทิ้งขยะขยะข้างทาง | ทุกหมู่บ้าน | หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาขยะอย่างถูกวิธี ทั้งการจัดเก็บในทุกพื้นที่การหาที่ทิ้งขยะ หรือการรณณรงค์การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัด  การใช้ขยะรีไซเคิล จะทำให้ปัญหาขยะล้นเมือง จนเป็นแหล่งเชื้อโรคทำลายระบบสุขอนามัยของประชาชน |
| ไม่มีสถานที่พักผ่อน หรือสวนสาธารณะ ให้ประชาชนได้มีสถานที่เพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกาย | ทุกหมู่บ้าน | ปัญหาสุขอนามัยของประชาชน  ปัญหาเยาวชนติดาเสพติด จะเพิ่ม  มากยิ่งขึ้น |

40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อปัญหา | ขอบข่ายและปริมาณปัญหา | พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย | การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต |
| ด้านความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากอาชีพหลักที่ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ | ทุกหมู่บ้าน | ประชาชนควรจะต้องมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งท้องถิ่น ควรให้การสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนในทุกๆกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม สตรี กลุ่ม อาชีพต่างๆ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น |
| ปัญหาการก้าวเข้าสู่สังคม  ผู้สูงอายุ | ทุกหมู่บ้าน | ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งคาดการณ์ในปี2560จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ท้องถิ่นต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือ ในด้านสวัสดิการที่จะต้องมีให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ระบบสาธารณูปการที่ต้องรองรับ ให้การอำนวยความสะดวกกับกลุ่มผู้สูงอายุ  การส่งเสริมอาชีพ และการดูแล  สุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น |
| การระบาดของโรคติดต่อ  และโรคอุบัติใหม่ | ทุกหมู่บ้าน | การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  จะทำให้เกิดโรค  ระบาด และโรคอุบัติใหม่ ที่ท้องถิ่น  ต้องเฝ้าระวังต้องทำงานด้าน  สาธารณสุขในเชิงรุก การรณรงค์ให้  ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ ของ  ตนเอง |
| ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม | การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ต่างๆในหมู่บ้าน ในด้านการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มต่างๆ | ทุกหมู่บ้าน | จากปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของประชาชนที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจด้านอื่นๆตามมาท้องถิ่นควรให้การสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ |
| ปัญหาราคาผลผลิตทาง  การเกษตรราคาตกต่ำ  ผลผลิตล้นตลาด และปุ๋ยยา  เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรมี  ราคาแพง | ทุกหมู่บ้าน | ปัญหาจะยังคงมีอยู่ในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่การหลั่งไหลเข้า  มาของพืชผลทางการเกษตร จากประเทศเพื่อบ้าน จะทำให้เกิดปัญหาการแข่งขันกันทั้งในด้านราคาและคุณภาพของผลผลิต ท้องถิ่น จึง  ต้องส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิตให้มีมาตรฐาน  แข่งขันได้ และต้องส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่เน้นเคมีภัณฑ์ และปุ๋ยยาฆ่าแมลง เพื่อ  ส่งเสริมสุขอนามัยของผู้บริโภคไปด้วย |

**3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

ความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดกลางแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2539 ภายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้แยกมาจากเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี พ.ศ. 2535 หลังจากนั้นได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเบ็ญ หมู่ 7 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 8 หมู่บ้านในเขตพื้นที่และอีก 5 หมู่บ้านอยู่นอกเขตมีเนื้อที่ประมาณ 75.28 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 47,252 ไร่

41

จากการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของตำบลกู่กาสิงห์ และบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้

1.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มีสภาพพื้นที่ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและ เป็นบางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพราะยังขาดระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการก่อสร้างเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียวเพื่อแก้ไขปัญหา

2.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มีถนนเชื่อมโยงกับชุมชนในเขตตำบลระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง และถนนลูกรัง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนชำรุด ทำให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร

3.) ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ทำให้มีความต้องการใช้น้ำค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้

4.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมและพื้นที่ในการชุมนุมคนเพื่อการทำกิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของคนในชุมชน

5.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ยังเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหา การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้

6.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเกษตรวิสัย การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ยังไม่ครอบคลุม และสำหรับการให้บริการน้ำประปา ยังไม่ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

**42**

**แบบ ยท.01**

**3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ พ.ศ. 2566 – 257๐**

(1)

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(๕)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๖)

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

(๔)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ กำจัด

ขยะมูลฝอย

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 :**

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 :**

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :**

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 :**

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 :**

การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

มีประสิทธิภาพ

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่**

**ยุทธศาสตร์ที่** 1:

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 :**

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :**

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์ที่ 4:**

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 5:**

การบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูป

โภค สาธารณูป

การ อย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และพัฒนาบึงหนองบัวใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

4.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน เข้มแข็งและยั่งยืน

9.ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการเป็นไปตามหลัก

ธรรมมาภิบาล

8.บำรุงรัก

ษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น

7.มีตลาดหนองบัวใหญ่เป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน

5.ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้

ติดเชื้อ HIV

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ**

**ฉบับที่ 12**

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

1)ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ธรรมาภิบาล

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน

**แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง**

1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตกาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาขีดความสามรถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการและโลจิสติดส์

3. การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน

**ยุทธศาสตร์ที่5** รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด**

**ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

การเสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม

43

**แบบ ยท.01**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัด**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

การเสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน**

**ตำบลกู่กาสิงห์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5**

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

การพัฒนาด้านการ

เกษตรและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

8.ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

และการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

7.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ กำจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมและ กำจัด

ขยะมูลฝอย

5.ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้

ติดเชื้อ HIV

4.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน เข้มแข็งและยั่งยืน

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

2. .บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ

1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง

1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.พัฒนาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลกันใน การพัฒนาท้องถิ่น

4ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร

5 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน

1ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

.2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3.สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

6 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

1พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการสร้างงานสร้างรายได้ลดรายจ่าย ให้กัประชาชน

2 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์

.3การพัฒนาการผลิตและการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ

.4ส่งเสริมสนับสนุนระบบสหกรณ์และวิสาหกิจ

1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้มาตรฐานและ สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงคู่กับท้องถิ่นสืบไป

3 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน ทั่วทั้งจังหวัด

4 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ เกิดความคุ้มกัน

5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา และนันทนาการ

1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

4. พัฒนาแหล่งน้ำ

**44**

แบบ ยท.01

**กลยุทธ์ที่5**

1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.พัฒนาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลกันใน การพัฒนาท้องถิ่น

4ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร

5 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน

**กลยุทธ์ที่4**

1พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการสร้างงานสร้างรายได้ลดรายจ่าย ให้กัประชาชน

2 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์

.3การพัฒนาการผลิตและการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ

.4ส่งเสริมสนับสนุนระบบสหกรณ์และวิสาหกิจ

**กลยุทธ์ที่1**

1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

4. พัฒนาแหล่งน้ำ

**กลยุทธ์ที่2**

1ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3.สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

6 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

**กลยุทธ์ที่3**

1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้มาตรฐานและ สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงคู่กับท้องถิ่นสืบไป

3 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน ทั่วทั้งจังหวัด

4.การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ เกิดความคุ้มกัน

.5ส่งเสริมการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา และนันทนาการ

**แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน**

**แผนงานบริหาร**

**งานทั่วไป**

**แผนงานการเกษตร**

**แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**แผนงานการศึกษา**

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

**แผนงานงบกลาง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**แผนงานสาธารณสุข**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**45**

แบบ ยท.01

**แผนงานบริหาร**

**งานทั่วไป**

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

**แผนงานงบกลาง**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**แผนงานสาธารณสุข**

**แผนงานการเกษตร**

**แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน**

**แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**แผนงานการศึกษา**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

1.กิจกรรมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบ

2.กิจกรรมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อ

3.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวางผังเมือง

4.กิจกรรมการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

1 กิจกรรมการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้มาตรฐานและ สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 กิจกรรมส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงคู่กับท้องถิ่นสืบไป

3 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน ทั่วทั้งจังหวัด

4กิจกรรมการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ เกิดความคุ้มกัน

5กิจกรรมจัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

6กิจกรรทส่งเสริมการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา ฯ

1กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการสร้างงานสร้างรายได้ให้กัประชาชน

2กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำแลชลประทาน

3กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

4 กิจกรรมจัดให้มี และบำรุงตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน

5 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์

6กิจกรรมการพัฒนาการผลิตและการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ

7กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

6.1กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

6.2พัฒนาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

6.3 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลกันใน การพัฒนาท้องถิ่น

6.4กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร

6.5กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

6.6 กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน

5.1กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

5.2กิจกรรมสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ

5.3กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

5.4กิจกรรมเสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทา

5.5กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เอื้ออาทรฯ

5.6 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตใน สังคมไทย

5.9กิจกรรมจัดตั้งและการบำรุงสถานพยาบาล

5.10กิจกรรมจัดให้มีและสนับสนุนสุสานและฌาปนสถาน

5.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

5.12 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

**ผลผลิตโครงการ**

**49**

**3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 46**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

**อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด**

Strategy Map

แบบยท 01 01010010 ยท.02

**วิสัยทัศน์**

**“**ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ ถนนหนทางดี มีสาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลอดยาเสพติดด้วยกีฬา ส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรมตำบล

**”**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

**การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

**การพัฒนาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5**

**การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**ยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

**การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

**การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม**

6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ กำจัด

ขยะมูลฝอย

5.ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV

4.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน

1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง

2. .บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

**เป้าประสงค์**

7.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8.ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ธำรงไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ

4.เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพในครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ ให้เกษตรกรผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมี และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

3.พัฒนาและส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการของเด็ก เยาวชนและประชาชน

1.จำนวนถนน สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณูปการที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

7. เพื่อให้ชุมชนในเขตตำบลปลอดยาเสพติด

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. เพื่อให้ประชาชนสังคม เด็ก สตรีและครอบครัวเข้มแข็ง ได้รับสวัสดิการที่ทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ยิ่งขึ้น

5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

**ค่าเป้าหมาย**

8. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา

9. เพื่อให้อบต.มีหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน ประชาชนมีความพึงพอในในการบริหารงาน ของ อบต.

**2.**เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

**กลยุทธ์**

1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

5.พัฒนาระบบจราจร

6. พัฒนาแหล่งน้ำ

1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

2.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

3.ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค

1.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

5.การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่องเที่ยว

1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

2. การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย

3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

4.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

**แผนงาน**

**3.**เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

**5.**เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**4.**เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน

ชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

**1.**เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง

**ค่าเป้าหมาย**

47

9. เพื่อให้อบต.มีหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน ประชาชนมีความพึงพอในในการบริหารงาน ของ อบต.

8. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา

7. เพื่อให้ชุมชนในเขตตำบลปลอดยาเสพติด

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. เพื่อให้ประชาชนสังคม เด็ก สตรีและครอบครัวเข้มแข็ง ได้รับสวัสดิการที่ทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ยิ่งขึ้น

5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

4.เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพในครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ ให้เกษตรกรผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมี และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

3.พัฒนาและส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการของเด็ก เยาวชนและประชาชน

2.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ธำรงไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ

1.จำนวนถนน สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณูปการที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

**ค่าเป้าหมาย**

**กลยุทธ์ที่5**

1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2.พัฒนาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลกันใน การพัฒนาท้องถิ่น

4ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร

5 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน

**กลยุทธ์ที่4**

1.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3.สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

6 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

**กลยุทธ์ที่3**

1 การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ได้มาตรฐานและ สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงคู่กับท้องถิ่นสืบไป

3 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน ทั่วทั้งจังหวัด

4.การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ เกิดความคุ้มกัน

5 ส่งเสริมการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา

**กลยุทธ์ที่2**

1พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการสร้างงานสร้างรายได้ลดรายจ่าย ให้กัประชาชน

2 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์

.3การพัฒนาการผลิตและการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ

.4ส่งเสริมสนับสนุนระบบสหกรณ์และวิสาหกิจ

**กลยุทธ์ที่1**

1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

4. พัฒนาแหล่งน้ำ

**กลยุทธ์**

**แผนงานสาธารณสุข**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน**

**แผนงานการเกษตร**

**แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**แผนงานบริหาร**

**งานทั่วไป**

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

**แผนงานการศึกษา**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**แผนงานงบกลาง**

48

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อบต.กู่กาสิงห์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน | **ยุทธศาสตร์ที่ 1**  การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน | ยุทธศาสคร์ ที่1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ | ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง | จำนวนถนน สะพาน ไหล่ทาง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณูปการที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น | 127  2 | 127  2 | 127  2 | 127  2 | 127  2 | ปีละ 127โครงการ  ปีละ 2โครงการ | 1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก  2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา  4. พัฒนาแหล่งน้ำ  2.แผนงานเคหะและชุมชน | -โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  -โครงการลงลูกรังถนนดิน  -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  -โครงการก่อสร้างถนนดิน  -โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ  -โครงการปรับเกรดถนน  -โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.  -โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า  สาธารณะ  -โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ  -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  -โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน  -โครงการปรับปรุงระบบประปา  -โครงการขยายเขตระบบประปา  **-**โครงการขุดสระในที่สาธารณะ  -โครงการเสริมคันดินกั้นลำน้ำเสียว  -โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  -โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร  -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  -โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในเขต | กองช่าง | สำนักงานปลัด |

49

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อบต.กู่กาสิงห์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน | **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | **ยุทธศาสตร์ที่2**  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | 1.เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ปีละ5โครงการ | 1พัฒนาสนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | -โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ ในเขตพื้นที่  -โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตำรวจอาสาและ อปพร.  -วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( ประจำรถกู้ชีพฯ และรถดับเพลิง )  -วัสดุเครื่องแต่งกายฯลฯ | สำนักปลัด | สำนักงานปลัด |

50

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อบต.กู่กาสิงห์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน | **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | **ยุทธศาสตร์ที่2**  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | 1.เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ปีละ19โครงการ | 2.แผนงานด้านการสาธารณสุข | -โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  -ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอุบัติใหม่ในเขต อบต.กู่กาสิงห์  -โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ  -โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  -วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ  -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ตามโครงการด้านสาธารณสุขในพระราชดำริ)  -อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  -อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก  -โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและสนับสนุนชมรมออกกำลังกาย ฯลฯ | ส่วนสวัสดิการและสังคม | สำนักงานปลัด |

51

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อบต.กู่กาสิงห์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน | **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | **ยุทธศาสตร์ที่2**  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | 1.เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ปีละ16โครงการ | 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ | -โครงการ/กิจกรรม เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่  -สนับสนุนอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยและคนพิการ  -อบรมกลุ่มอาชีพงานจักสานฝีมือของผู้สูงอายุ  -โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน  -โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง  -โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง  -โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำหมู่บ้าน/อสม.ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่  -โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มจักสานตะกร้าใยสงเคราะห์ ฯลฯ | ส่วนสวัสดิการและสังคม | สำนักงานปลัด |

52

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อบต.กู่กาสิงห์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน | **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | **ยุทธศาสตร์ที่2**  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | 1.เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ปีละ15โครงการ | 4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | -โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาดBig Cleaning Day  -โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีและภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและตำบล  -ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.  -ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  -โครงการธรรมมะสัญจร  -โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในเขต  -โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสตรี/ผู้นำชุมชน/  ฯลฯ |  |  |

53

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อบต.กู่กาสิงห์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3**ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  2.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 24  6  5 | 24  6  5 | 24  6  5 | 24  6  5 | 24  6  5 | ปีละ24โครงการ    ปีละ 6 โครงการ  ปีละ 5 โครงการ | 1 แผนงานพัฒนาด้านการเรียนการสอน  2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  3.คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | -โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  -โครงการจัดหาอาหารเสริมนม  -โครงการจัดหาอาหารกลางวัน  -โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -โครงการจัดหาสื่อวัสดุการเรียนการสอน  -โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย  -.ส่งเสริมการจัดงานวันสำคัญต่างๆ/อุดหนุนหน่วยงานอื่น  -ส่งเสริมการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | กองการศึกษา | สำนักงานปลัด |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3**ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | **ยุทธศาสตร์ที่ 2**  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3.พัฒนาและส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการของเด็ก เยาวชนและประชาชน | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ปีละ4โครงการ | 1.การพัฒนาด้านศาสนางานกีฬาและนันทนาการส่งเสริมการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา | - ส่งเสริมและสนับสนุนการกิจกรรมเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชน  -.ก่อสร้างและพัฒนาสนามกีฬาในเขตพื้นที่อบต. | กองการศึกษา | สำนักงานปลัด |

54

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อบต.กู่กาสิงห์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4**  สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ยั่งยืน | **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน | **ยุทธศาสตร์ที่ 4**  การพัฒนาด้านเกษตรสิ่งแวดล้อม | **4.**เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ปีละ 16โครงการ | แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร | -โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ”รักน้ำ รักป่า”  -โครงการอนุรักษ์ปลูกต้นไม้  -โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  -โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อปลูกผักสวนครัวในชุมชน  -โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเทคนิคการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  ฯลฯ | สำนักปลัด | สำนักงานปลัด |

55

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อบต.กู่กาสิงห์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน | **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | 1.จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | 2  2 | 2  2 | 2  2 | 2  2 | 2  2 | ปีละ 2โครงการ    ปีละ 2โครงการ | 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  2.พัฒนาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน | -โครงการปรองดองสมานฉันท์ตำบลกู่กาสิงห์  -โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  -โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล  -โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน  -โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน  -โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  -โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน  -โครงการจัดทำเว็บไซด์ อบต.กู่กาสิงห์ | สำนักปลัด | กองคลัง  กองช่าง |

56

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อบต.กู่กาสิงห์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน | **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | 2.จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน | 12  8 | 12  8 | 12  8 | 12  8 | 12  8 | ปีละ12โครงการ  ปีละ8โครงการ | 3ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร  4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ร่วมมือและเกื้อกูลกันใน การพัฒนาท้องถิ่น  5.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานด้านอื่นๆ | -โครงการจัด ส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ  -โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  -โครงการวันท้องถิ่นไทย  -อุดหนุนโครงการอำนวยศูนย์รวมข้อมูลทางราชการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  -จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เครื่องดับเพลิง  -โครงการจัดการเลือกตั้งในเขต  -บริการน้ำดื่มให้หมู่บ้านและโรงเรียน จัดหาภาชนะรองรับน้ำ ฯลน | สำนักปลัด | กองคลัง  กองช่าง |

57

แบบ ยท.03

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด** | **ยุทธศาสตร์ อบต.กู่กาสิงห์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิตโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **66** | **67** | **68** | **69** | **70** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน | **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | 3.จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตาม  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ปีละ8โครงการ | 5 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน | -โครงการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของ อบต.กู่กาสิงห์  -โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน  -โครงการสำรวจจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  -โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ในการให้บริการแก่ประชาชน | สำนักปลัด | กองคลัง  กองช่าง |

58

**ส่วนที่ 3**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ยุทธศาสตร์ด้าน** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| **1** | **การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแผละแหล่งน้ำ** | **สาธารณูปโภคและ**  **สาธารณูปการอย่างทั่วถึง** | **-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**  **-แผนงานเคหะชุมชน** | **กองช่าง** | **กองช่าง** |
| **2** | **การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม** | **ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงานเพิ่มรายได้ ,สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเข้มแข็งและยั่งยืน** | **-แผนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**  **-แผนงานสาธารณสุข**  **-แผนงานสังคมสงเคราะห์**  **-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด**  **กองสวัสดิการและสังคม** | **สำนักงานปลัด**  **สำนักงานปลัด**  **กองสวัสดิการและสังคม** |
| **3** | **การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** | **บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการกีฬาท้องถิ่น**  **-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีการศึกษาที่ดีครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง** | **-พัฒนาการเรียนการสอน**  **-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**  **-แผนงานการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ**  **-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **กองการศึกษา** | **กองการศึกษา** |
| **4** | **การพัฒนาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม** | **ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีการกำจัดขยะมูลฝอย** | **-แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ** | **สำนักงานปลัด**  **กองสวัสดิการและสังคม** | **สำนักงานปลัด**  **กองสวัสดิการและสังคม** |
| **5** | **การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | **ประชาชนได้รับการบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนสังคม** | **-แผนพัฒนาด้านบริหารงานทั่วไป** | **สำนักงานปลัด** | **สำนักงานปลัด** |

59

แบบ ผ.01

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566 ถึง 2570 ) องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| **1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**  1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 127  1 | 136,105,400  150,000 | 127  1 | 136,105,400  150,000 | 127  1 | 136,105,400  150,000 | 127  1 | 136,105,400  150,000 | 127  1 | 136,105,400  150,000 | 635  5 | 680,527,000  750,000 |
| **รวม** | **128** | **136,255,400** | **128** | **136,255,400** | **128** | **136,255,400** | **128** | **136,255,400** | **128** | **136,255,400** | **655** | **681,277,000** |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม**  2.1 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2.2 แผนงานสาธารณสุข  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5  19  16  15 | 1,215,000  3,295,000  2,870,000  3,280,000 | 5  19  16  15 | 1,215,000  3,295,000  2,870,000  3,280,000 | 5  19  16  15 | 1,215,000  3,295,000  2,870,000  3,280,000 | 5  19  16  15 | 1,215,000  3,295,000  2,870,000  3,280,000 | 5  19  16  15 | 1,215,000  3,295,000  2,870,000  3,280,000 | 25  95  80  75 | 6,075,000  16,475,000  14,350,000  16,400,000 |
| **รวม** | **55** | **10,660,000** | **55** | **10,660,000** | **55** | **10,660,000** | **55** | **10,660,000** | **55** | **10,660,000** | **275** | **53,300,000** |

60

แบบ ผ.01

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566 ถึง 2570 ) องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| **3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**  3.1 พัฒนาการเรียนการสอน  3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  3.3 แผนงานการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ  3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 24  6  4  5 | 7,894,000  200,000  710,000  918,000 | 24  6  4  5 | 7,894,000  200,000  710,000  918,000 | 24  6  4  5 | 7,894,000  200,000  710,000  918,000 | 24  6  4  5 | 7,894,000  200,000  710,000  918,000 | 24  6  4  5 | 7,894,000  200,000  710,000  918,000 | 120  30  20  25 | 39,470,000  1,000,000  3,550,000  4,590,000 |
| **รวม** | **39** | **9,722,000** | **39** | **9,722,000** | **39** | **9,722,000** | **39** | **9,722,000** | **39** | **9,722,000** | **195** | **48,610,000** |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม**  4.1 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 16 | 5,260,000 | 19 | 15,560,000 | 19 | 15,560,000 | 19 | 15,560,000 | 19 | 15,560,000 | 80 | 26,300,000 |
| **รวม** | **16** | **5,260,000** | **19** | **15,560,000** | **19** | **15,560,000** | **19** | **15,560,000** | **19** | **15,560,000** | **80** | **26,300,000** |
| **5.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**  5.1 แผนพัฒนาด้านบริหารงานทั่วไป | 32 | 13,840,000 | 32 | 13,840,000 | 32 | 13,840,000 | 32 | 13,840,000 | 32 | 13,840,000 | 160 | 69,200,000 |
| **รวม** | **32** | **13,840,000** | **32** | **13,840,000** | **32** | **13,840,000** | **32** | **13,840,000** | **32** | **13,840,000** | **160** | **69,200,000** |
| **รวมทั้งหมด** | **270** | **175,737,400** | **270** | **175,737,400** | **270** | **175,737,400** | **270** | **175,737,400** | **270** | **175,737,400** | **1,350** | **878,687,000** |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  61

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| **บ้านต่องต้อน หมู่ที่ 5**  **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  1.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  2.โครงการก่อสร้างถนนหินลูกรัง  3.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำเสียว  4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและหมู่บ้าน  5.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำกุดพระเจ้า-คลองร่องโดน  6.โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน  7.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในชุมชน  8.โครงการวางท่อระบบประปารอบหมู่บ้าน  **ด้านสังคม**  9.โครงการสนับสนุนกลุ่มผ้าประดับ  10.โครงการสนับสนุนกลุ่มถ้วยชาม  11.โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงหมูขุน  12.โครงการจัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของหมู่บ้าน  13.โครงการเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  200,000  5,000,000  500,000  1,000,000  1,000,000  200,000  100,000  20,000  20,000  100,000  500,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  200,000  5,000,000  500,000  1,000,000  1,000,000  200,000  100,000  20,000  20,000  100,000  500,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  200,000  5,000,000  500,000  1,000,000  1,000,000  200,000  100,000  20,000  20,000  100,000  500,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  200,000  5,000,000  500,000  1,000,000  1,000,000  200,000  100,000  20,000  20,000  100,000  500,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  200,000  5,000,000  500,000  1,000,000  1,000,000  200,000  100,000  20,000  20,000  100,000  500,000  200,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 1,000,000  1,000,000  25,000,000  500,000  5,000,000  5,000,000  1,000,000  500,000  100,000  100,000  500,000  2,500,000  1,000,000 |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  62

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| 14.โครงการสนับสนุนเครื่องเสียงเพื่อออกกำลังกาย  15.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  16.โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง  **ด้านสิ่งแวดล้อม**  17.โครงการอนุรักษ์ป่าวัดกุดพระเจ้า  **ด้านวัฒนธรรม**  18.โครงการสนับสนุนประเพณีสงกุดพระเจ้า-รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  19.โครงการสนับสนุนงานประเพณีปีใหม่  **ด้านความมั่นคง**  20.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน/ในเขตอบต.กู่กาสิงห์  **ด้านบริหารจัดการ**  21.โครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานคณะกรรมการหมู่บ้าน | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  50,000  50,000  100,000  20,000  10,000  600,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  50,000  50,000  100,000  20,000  10,000  600,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  50,000  50,000  100,000  20,000  10,000  600,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  50,000  50,000  100,000  20,000  10,000  600,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  50,000  50,000  100,000  20,000  10,000  600,000  200,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5 | 500,000  250,000  250,000  500,000  100,000  50,000  30,000,000  1,000,000 |
| **รวม** | **21** | **10,170,000** | **21** | **10,170,000** | **21** | **10,170,000** | **21** | **10,170,000** | **21** | **10,170,000** | **105** | **73,350,000** |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  63

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| **บ้านสงแคน หมู่ที่ 6**  1.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในชุมชน  2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  3.โครงการขุดลอกหนองสงแคน  4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองสงแคน  5.โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองสงแคน  6.โครงการก่อสร้างถนนดิน  7.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  8.โครงการก่อสร้างหอถังสูง  9.โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  10.โครงการฝึกอบรมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน  11.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ  12.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ(กัญชา) | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,000,000  100,000  500,000  500,000  100,000  200,000  200,000  500,000  100,000  100,000  2,500,000  500,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,000,000  100,000  500,000  500,000  100,000  200,000  200,000  500,000  100,000  100,000  2,500,000  500,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,000,000  100,000  500,000  500,000  100,000  200,000  200,000  500,000  100,000  100,000  2,500,000  500,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,000,000  100,000  500,000  500,000  100,000  200,000  200,000  500,000  100,000  100,000  2,500,000  500,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,000,000  100,000  500,000  500,000  100,000  200,000  200,000  500,000  100,000  100,000  2,500,000  500,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 5,000,000  500,000  2,500,000  2,500,000  500,000  1,000,000  1,000,000  2,500,000  500,000  500,000  12,500,000  2,500,000 |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  64

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| 13.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน  14.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  15.โครงการจัดซื้อเครื่องซัมเมอร 2.5แรงม้า | 1  1  1 | 100,000  150,000  50,000 | 1  1  1 | 100,000  150,000  50,000 | 1  1  1 | 100,000  150,000  50,000 | 1  1  1 | 100,000  150,000  50,000 | 1  1  1 | 100,000  150,000  50,000 | 5  5  5 | 500,000  750,000  250,000 |
| **รวม** | **15** | **6,600,000** | **15** | **6,600,000** | **15** | **6,600,000** | **15** | **6,600,000** | **15** | **6,600,000** | **75** | **33,000,000** |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  65

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| **บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 7**  1.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 จุด  2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  3.โครงการก่อสร้างหอถังสูง  4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  5.โครงการขุดลอกหนองเบ็ญและคลองร่องแคน  6.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำเสียว  7.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน  8.โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะหมู่บ้าน  9โครงการขยายเขตระบบประปาชุมชน  10.โครงการก่อสร้างถนนดิน  11.โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดูแลที่สาธารณะประโยชน์ | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 500,000  100,000  500,000  100,000  1,000,000  5,000,000  100,000  200,000  100,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 500,000  100,000  500,000  100,000  1,000,000  5,000,000  100,000  200,000  100,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 500,000  100,000  500,000  100,000  1,000,000  5,000,000  100,000  200,000  100,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 500,000  100,000  500,000  100,000  1,000,000  5,000,000  100,000  200,000  100,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 500,000  100,000  500,000  100,000  1,000,000  5,000,000  100,000  200,000  100,000  200,000  100,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 2,500,000  500,000  2,500,000  500,000  5,000,000  2,500,000  500,000  1,000,000  500,000  1,000,000  500,000 |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  66

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| 12.โครงการขุดลอกหนองเลิงเปลือย  13.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน  14.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  15.โครงการสนับสนุนยาปราบศัตรูพืชป้องกันโรคระบาดในการเกษตร  16.โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน | 1  1  1  1  1 | 500,000  100,000  100,000  50,000  100,000 | 1  1  1  1  1 | 500,000  100,000  100,000  50,000  100,000 | 1  1  1  1  1 | 500,000  100,000  100,000  50,000  100,000 | 1  1  1  1  1 | 500,000  100,000  100,000  50,000  100,000 | 1  1  1  1  1 | 500,000  100,000  100,000  50,000  100,000 | 5  5  5  5  5 | 2,500,000  500,000  500,000  250,000  500,000 |
| **รวม** | **16** | **8,750,000** | **16** | **8,750,000** | **16** | **8,750,000** | **16** | **8,750,000** | **16** | **8,750,000** | **80** | **43,750,000** |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  67

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| **บ้านม่วย หมู่ที่ 8**  1.โครงการก่อสร้างหอถังสูง  2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองบัว  3.โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  4.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  5.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำตามถนนทางหลวงชนบท  6.โครงการปรับเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาสายเมนหลัก  7.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจัดซื้อเครื่องพ่นยุง  8.โครงการส่งเสริมกิจกรรม อสม.สนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย  9.โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะ  10.โครงการป้องกันโรคระบาดทางการเกษตร  11.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 500,000  200,000  200,000  100,000  200,000  200,000  100,000  100,000  500,000  100,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 500,000  200,000  200,000  100,000  200,000  200,000  100,000  100,000  500,000  100,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 500,000  200,000  200,000  100,000  200,000  200,000  100,000  100,000  500,000  100,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 500,000  200,000  200,000  100,000  200,000  200,000  100,000  100,000  500,000  100,000  200,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 500,000  200,000  200,000  100,000  200,000  200,000  100,000  100,000  500,000  100,000  200,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 2,500,000  1,000,000  1,000,000  500,000  1,000,000  1,000,000  500,000  500,000  2,500,000  500,000  1,000,000 |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  68

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| 12.โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีบุญคูนลาน  13.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในเขต  14.โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  15.โครงการติดตั้งไฟจราจรป้ายบอกทาง  16.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน | 1  1  1  1  1 | 20,000  100,000  50,000  100,000  200,000 | 1  1  1  1  1 | 20,000  100,000  50,000  100,000  200,000 | 1  1  1  1  1 | 20,000  100,000  50,000  100,000  200,000 | 1  1  1  1  1 | 20,000  100,000  50,000  100,000  200,000 | 1  1  1  1  1 | 20,000  100,000  50,000  100,000  200,000 | 5  5  5  5  5 | 100,000  500,000  250,000  500,000  1,000,000 |
| **รวม** | **16** | **2,870,000** | **16** | **2,870,000** | **16** | **2,870,000** | **16** | **2,870,000** | **16** | **2,870,000** | **80** | **14,350,000** |
| **แผนพัฒนาหมู่บ้าน**  **บ้านแสนสุข หมู่ที่ 10**  1.โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  2.โครงการขยายเขตไฟฟ้า  3.โครงการขุดลอกหนองคูขาด-หนองส่องแมว  4.โครงการก่อสร้างหอถังสูงวัดป่าหนองส่องแมว  5.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  6.โครงการวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน  7.โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ  8.โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  100,000  1,000,000  500,000  100,000  100,000  50,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  100,000  1,000,000  500,000  100,000  100,000  50,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  100,000  1,000,000  500,000  100,000  100,000  50,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  100,000  1,000,000  500,000  100,000  100,000  50,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  100,000  1,000,000  500,000  100,000  100,000  50,000  100,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5 | 1,000,000  500,000  5,000,000  25,000,000  500,000  500,000  250,000  500,000 |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  6**9**

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| 9.โครงการสนับสนุนเครื่องเสียงออกกำลังกาย  10.โครงการสนับสนุนยากำจัดศัตรูพืชในนาข้าว | 1  1 | 100,000  100,000 | 1  1 | 100,000  100,000 | 1  1 | 100,000  100,000 | 1  1 | 100,000  100,000 | 1  1 | 100,000  100,000 | 5  5 | 500,000  500,000 |
| **รวม** | **10** | **2,350,000** | **10** | **2,350,000** | **10** | **2,350,000** | **10** | **2,350,000** | **10** | **2,350,000** | **35** | **11,750,000** |
| **บ้านไตรตรึง หมู่ที่ 11**  1.โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล  2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  3.โครงการวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน  4.โครงการขุดลอกคลองน้ำ 5.โครงการขุดลอกหนองกลางดง  6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  7.โครงการก่อสร้างถนนดิน  8.โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  9.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  100,000  100,000  500,000  500,000  100,000  100,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  100,000  100,000  500,000  500,000  100,000  100,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  100,000  100,000  500,000  500,000  100,000  100,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  100,000  100,000  500,000  500,000  100,000  100,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 200,000  100,000  100,000  500,000  500,000  100,000  100,000  200,000  100,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 1,000,000  500,000  500,000  2,500,000  2,500,000  500,000  500,000  1,000,000  500,000 |
| **รวม** | **9** | **1,900,000** | **9** | **1,900,000** | **9** | **1,900,000** | **9** | **1,900,000** | **9** | **1,900,000** | **45** | **9,500,000** |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  70

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| **บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12**  1.โครงการวางท่อส่งน้ำสายเมนหลักรอบหมู่บ้าน  2.โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริม  3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  4.โครงการวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน  5.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  6.โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  7.โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย  8.โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะชุมชน  9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน  10.โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ  11.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  12.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  200,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  500,000  100,000  20,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  200,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  500,000  100,000  20,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  200,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  500,000  100,000  20,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  200,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  500,000  100,000  20,000  200,000  100,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 100,000  200,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  500,000  100,000  20,000  200,000  100,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 500,000  1,000,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  2,500,000  500,000  100,000  1,000,000  500,000 |
| **รวม** | **12** | **1,120,000** | **12** | **1,120,000** | **12** | **1,120,000** | **12** | **1,120,000** | **12** | **1,120,000** | **60** | **5,600,000** |

**บัญชีสรุปโครงการ ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน**  71

แบบ ผ.01/1

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการแผนพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน** | **ปี 2566** | | **ปี 2567** | | **ปี 2568** | | **ปี 2569** | | **ปี 2570** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **บาท** |
| **บ้านสงแคน หมู่ที่ 13**  1.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างถนนหลวงชนบท  2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองพัฒนาที่ดิน  3.โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน  4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด  5.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน  6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านและการเกษตร  7.โครงการก่อสร้างทางเบี่ยงน้ำเพื่อการเกษตร  8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล  9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,000,000  150,000  350,000  1,000,000  200,000  500,000  100,000  3,500,000  250,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,000,000  150,000  350,000  1,000,000  200,000  500,000  100,000  3,500,000  250,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,000,000  150,000  350,000  1,000,000  200,000  500,000  100,000  3,500,000  250,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,000,000  150,000  350,000  1,000,000  200,000  500,000  100,000  3,500,000  250,000 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1,000,000  150,000  350,000  1,000,000  200,000  500,000  100,000  3,500,000  250,000 | 5  5  5  5  5  5  5  5  5 | 5,000,000  750,000  1,750,000  5,000,000  1,000,000  2,500,000  500,000  17,500,000  1,250,000 |
| **รวม** | **9** | **7,050,000** | **9** | **7,050,000** | **9** | **7,050,000** | **9** | **7,050,000** | **9** | **7,050,000** | **45** | **35,250,000** |

72

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในเขต อบต.  หมู่ที่ 5 บ้านต่องต่อน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 5 บ้านต่องต้อน ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 3,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในเขต อบต.  หมู่ที่ 6 บ้านสงแคน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 6 บ้านสงแคน ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 3,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในเขต อบต.หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบ็ญ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบ็ญ ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 4 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในเขต อบต.หมู่ที่ 8 บ้านม่วย | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 8 บ้านม่วย ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 5 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในเขต อบต.หมู่ที่10 บ้านม่วย | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 10 บ้านม่วย ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 5,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 6 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในเขต อบต.หมู่ที่11 บ้านไตรตรึงษ์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 11 บ้านไตรตรึงษ์ ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 4,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา** 73

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 7 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในเขต อบต.หมู่ที่12 บ้านน้อยพัฒนา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 8 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในเขต อบต.หมู่ที่13 บ้านสงแคน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | - จุดที่ 1 จากโรงสีข้าวชุมชนไปถึงบ้านนายจำเริญ กองพิธี ระยะทางประมาณ 250 เมตร กว้าง 5.00ม. - จุดที่ 2 จากสี่แยกทางไปหนองเรือไปถึงบ้านนายจำรัญ นามวงษ์ศรี ระยะทางประมาณ 200 เมตร ถนนกว้าง 4.00 เมตร ส่วนรอบข้างทั้งสองของข้างของถนนจะทำเป็นผนังกั้นน้ำ เพื่อเบี่ยงทางน้ำให้ไหลไปในทางเดียว | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 9 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่  อบต.กู่กาสิงห์หมู่ที่... | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่อบต.กู่กาสิงห์หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 10 | โครงการซ่อมสร้างถนนดิน ภายใน เขตพื้นที่ อบต.หมู่ที่ 3 บ้านกู่กาสิงห์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 3 บ้านกู่กาสิงห์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ตามแบบมาตรฐานของ อบต.กำหนด | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 11 | โครงการซ่อมสร้างถนนดิน ภายใน เขตพื้นที่ อบต.หมู่ที่ 5 บ้านต่องต่อน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 5 บ้านต่องต้อน ขนาดกว้าง 4ม. ยาว 1,000 ม.ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา** 74

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการซ่อมสร้างถนนดิน ภายใน เขตพื้นที่ อบต.หมู่ที่ 6 บ้านสงแคน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 6(จุดที่1) บ้านสงแคน ขนาดกว้าง 4ม. ยาว 300 ม.ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด  หมู่ที่ 6(จุดที่2) บ้านสงแคน ขนาดกว้าง 4ม. ยาว 350 ม.ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 13 | โครงการซ่อมสร้างถนนดิน ภายใน เขตพื้นที่ อบต.หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบ็ญ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบ็ญ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.  ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 2 00,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 14 | โครงการซ่อมสร้างถนนดิน ภายใน เขตพื้นที่ อบต.หมู่ที่11 บ้านไตรตรึงษ์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 11 บ้านไตรตรึงษ์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 430 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 2 00,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 15 | โครงการซ่อมสร้างถนนดิน ภายใน เขตพื้นที่ อบต.หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานของ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 2 00,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 16 | โครงการซ่อมสร้างถนนดิน ภายใน เขตพื้นที่ อบต.หมู่ที่13 บ้านสงแคน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 13 บ้านสงแคน ขนาดกว้าง ม. ยาว 600 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 2 00,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

75

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑. ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 17 | โครงการซ่อมสร้างถนนดิน ภายใน เขตพื้นที่ อบต.หมู่ที่ 1,2,3,4,9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ซ่อมสร้างถนนดิน ภายในเขตพื้นที่อบต.กู่กาสิงห์หมู่ที่ 1,2,3,4,9 | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 2 00,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 18 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.  หมู่ที่1 บ้านกู่กาสิงห์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 1 บ้านกู่กาสิงห์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 19 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่2 บ้านกู่กาสิงห์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 2 บ้านกู่กาสิงห์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,200 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 20 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่3 บ้านกู่กาสิงห์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 3 บ้านกู่กาสิงห์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 21 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่4 บ้านหนองอีดำ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 4 บ้านหนองอีดำ ขนาดกว้าง 4ม. ยาว 2,000 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 22 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่5 บ้านต่องต้อน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 5 บ้านต่องต้อน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

76

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑. ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 23 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่ 6 บ้านสงแคน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 6 บ้านสงแคน จุดที่ 1 บ้านสงแคนไปบ้านโพนโพธิ์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด  จุดที่2 บ้านสงแคนไปบ้านหนองเบ็ญ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 24 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.  หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบ็ญ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบ็ญ จุดที่1 บ้านหนองเบ็ญเส้นทางข้างโรงเรียนจตุรคามฯไปจรดลำเสียว ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด  จุดที่2 บ้านหนองเบ็ญไปหนองลิง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 25 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่ 8 บ้านม่วย | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 8 บ้านม่วย ไปจรดลำเสียว ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

77

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑. ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 26 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่ 9 บ้านหนองสิม | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่ 9 บ้านหนองสิม | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 27 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่10 บ้านแสนสุข | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่10 บ้านแสนสุข | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 28 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่11 บ้านไตรตรึงษ์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 11 บ้านไตรตรึงษ์ ขนาดกว้าง 4-6 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 29 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่12 บ้านน้อยพัฒนา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา ไปบ้านโพนโพธิ์ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 30 | โครงการซ่อมสร้างถนนหินลูกรังภายในเขต อบต.หมู่ที่13 บ้านสงแคน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 13 บ้านสงแคน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,200 ม. ตามแบบมาตรฐานของอบต.กำหนด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 31 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

78

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 32 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 33 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 34 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 35 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 36 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 37 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 38 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่8 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

79

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 39 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 40 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 41 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่11 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 42 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่12 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 43 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่13 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 44 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 1 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 45 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 2 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

80

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 46 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 3 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 47 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 4 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 48 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 5 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 49 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 6 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 50 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 7 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 51 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 8 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 52 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 9 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

81

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 53 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 10 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 54 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 11 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 55 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 12 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 56 | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 13 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 57 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  จุดที่1 บ้านม่วย ม.8 ถนนกว้าง5 ม. หนา 0.15 เซนติเมตร ยาว 50 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 58 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 1 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

82

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 59 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 2 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 60 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 3 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 61 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 4 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 62 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 5 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 63 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 6 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 64 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 7 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 65 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 9 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

83

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 66 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 10 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 67 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 11 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 68 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 12 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 69 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 13 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 70 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 71 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 72 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา 84**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 73 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 74 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 75 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 76 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 77 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 78 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 79 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

85

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 80 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 81 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 82 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 13 ถนนกว้าง 5 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ปรับปรุง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 83 | ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำในเขตรับผิดชอบ | เพื่อให้คมนาคมของประชาชนมีความสะดวกและระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง | ปรับปรุงถนนและร่องระบายน้ำ ทั้ง 3 แห่ง หรือในเขตรับผิดชอบ ระยะทางยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละท่อระบาย | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้นและน้ำไม่ท่วมบ้านเรือนราษฎร | กองช่าง |
| 84 | ก่อสร้างสะพาน ข้ามลำน้ำเสียว-เตา หรือซ่อมแซม | เพื่อความสะดวกในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร | ก่อสร้างสะพานจำนวน 4 แห่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 20,000,000  (งบ อบต.) | 20,000,000  (งบ อบต.) | 20,000,000  (งบ อบต.) | 20,000,000  (งบ อบต.) | 20,000,000  (งบ อบต.) | ร้อยละสะพานที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |

86

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 85 | วางท่อระบายน้ำ | เพื่อการระบายนำที่ดีไม่ให้เกิดการท่วมขังบ้านเรือนประชาชน | วางท่อระบายน้ำ Ø 100x80.00เมตร  จำนวน 100 ท่อน ระยะทาง 150 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละท่อระบายน้ำที่วาง | ไม่ก่อให้เกิดการท่วมขังของน้ำเมื่อฤดูฝน | กองช่าง |
| 86 | ก่อสร้างถนนลาดยางทางเชื่อมระหว่างตำบลในเขตอบต.ทั้งหมดฯลฯจาก -ม.13 ไป ม.9 ต.เมือบัว  -ม.12 ไป ม. 17 ต.เกษตรวิสัย  -ม.11 ไป ม. 12 ต.เมืองบัว  -ม.6 ไป ม.17 ต.เกษตรวิสัย  -ม.10 ไปเส้นทาง ตำบลหินกอง | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระหว่างตำบล | ถนน กว้าง 6 ม. หนา ระยะทาง 800 เมตร หรือ(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 21,000,000  (งบ อบต.) | 21,000,000  (งบ อบต.) | 21,000,000  (งบ อบต.) | 21,000,000  (งบ อบต.) | 21,000,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | มีถนนคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 87 | ขุดร่องระบายน้ำตามแนวถนนทางเชื่อมระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน | เพื่อการระบายน้ำที่ดีไม่ให้เกิดการท่วมขังในเขตชุมชน | ขุดร่องระบายน้ำ ทั้ง8 หมู่บ้าน | 600,000  (งบ อบต.) | 600,000  (งบ อบต.) | 600,000  (งบ อบต.) | 600,000  (งบ อบต.) | 600,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ไม่เกิดการท่วมขังเมื่อฤดูฝน | กองช่าง |

**87**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 88 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำฯลฯ | เพื่อการระบายน้ำที่ดีไม่ก่อให้เกิดการท่วมขังในฤดูฝน | ในเขตอบต.กู่กาสิงห์ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | จำนวนที่ซ่อมแซม | ไม่ก่อให้เกิดการท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| 89 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำตามถนนลาดยาง | เพื่อระบายน้ำในเขตพื้นหมู่บ้าน | สร้างร่องระบายน้ำตามแนวถนนลาดยางในเขต หมู่บ้าน | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ไม่มีน้ำขังตามหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 90 | โครงการขุดลอกหนองน้ำ  สาธารณะ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ขุดลอกหนองน้ำ จำนวน 4แห่ง จุดที่ 1 หมู่ที่11 บ้านไตรตรึงษ์ กว้าง 50x100 เมตร | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของหนอง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 91 | โครงการขุดลอกหนองน้ำ  สาธารณะ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | จุดที่2 หมู่ที่ 6 บ้านสงแคนกว้าง40x100 ม. | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของหนอง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 92 | โครงการขุดลอกหนองน้ำ  สาธารณะ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | จุดที่3 หมู่ที่8 บ้านม่วย  กว้าง 50x80 ม. | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของหนอง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

88

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 93 | โครงการขุดลอกหนองน้ำ  สาธารณะ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | จุดที่4 หมู่ที่10 บ้านแสนสุข กว้าง 40x100 ม. | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของหนอง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 94 | โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำและขุดหนองสาธารณะประโยชน์ในเขต อบต.กู่กาสิงห์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | เพื่อให้การส่งน้ำในการเกษตรมีความสะดวกมากขึ้น | ขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 13 จุดหรือในเขตรับผิดชอบ ระยะทางยาว 1,300 เมตร | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของคลอง | ประชาชนมีมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 95 | โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม | เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำอย่างดี | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 5 แห่ง หรือในเขตรับผิดชอบ ตามแบบ อบต.กำหนด | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ก่อสร้าง | มีการระบายน้ำที่ดีและลดปัญหาน้ำท่วม | กองช่าง |
| 96 | ขุดลอกยกคันคูคลองส่งน้ำตามแนวลำเสียวตลอดแนวในเขตรับผิดชอบของ อบต.และพัฒนาผนังกั้นคูน้ำให้สวยงาม | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อเกษตรสะดวกมากขึ้น | ขุดคลองส่งน้ำตามแนวลำเสียว ในเขต | 30,000,000  (งบอบต.) | 30,000,000  (งบอบต.) | 30,000,000  (งบอบต.) | 30,000,000  (งบอบต.) | 30,000,000  (งบอบต.) | ร้อยละที่ขุดลอก | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างสะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 97 | ขุดลอกคลองส่งน้ำยกระดับลำเสียวเข้าสู่พื้นที่การเกษตร | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ | ขุดลอกคลองส่งน้ำยกระดับลำเสียวเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในเขต | 20,000,000  (งบอบต.) | 20,000,000  (งบอบต.) | 20,000,000  (งบอบต.) | 20,000,000  (งบอบต.) | 20,000,000  (งบอบต.) | ร้อยละที่ขุดลอก | เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | กองช่าง |

89

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 98 | โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ฤดูแล้งในการเกษตร | ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 1โรง | 800,000  (งบอบต.) | 800,000  (งบอบต.) | 800,000  (งบอบต.) | 800,000  (งบอบต.) | 800,000  (งบอบต.) | ร้อยละโรงสูบน้ำที่ก่อสร้าง | เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรเมื่อฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 99 | โครงการจัดหาเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล | เพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อบาดาล | เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1เครื่อง | 300,000  (งบอบต.) | 300,000  (งบอบต.) | 300,000  (งบอบต.) | 300,000  (งบอบต.) | 300,000  (งบอบต.) | ร้อยละต่อเครื่อง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างสะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 100 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำยกร่องลำน้ำเสียว | เพื่อการระบายน้ำที่ดี | ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน5ประตู | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ก่อสร้าง | การระบายน้ำที่ดีขึ้น | กองช่าง |
| 101 | ขุดลอกหนองน้ำเดิม ในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อรองรับน้ำประปาภายในหมู่บ้านไว้ใช้อุปโภคบริโภค | ขุดลอกสระน้ำ จำนวน4บ่อ | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่ขุด | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ | กองช่าง |
| 102 | ขุดลอกปรับปรุงแหล่งจัดเก็บน้ำในที่สาธารณะประโยชน์ในเขต อบต. | เพื่อรองรับน้ำประปาภายในหมู่บ้านไว้ใช้อุปโภคบริโภค | ขุดลอกปรับปรุงแหล่งจัดเก็บน้ำในที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7 | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่ปรับปรุง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ | กองช่าง |
| 103 | โครงการขุดคลองส่งน้ำ  ค.ส.ล.ยกระดับ | เพื่อให้การส่งน้ำเพื่อเกษตรมีความสะดวกมากขึ้น | ขุดลอกคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.ยกระดับให้ดีขึ้น | 900,000  (งบอบต.) | 900,000  (งบอบต.) | 900,000  (งบอบต.) | 900,000  (งบอบต.) | 900,000  (งบอบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 104 | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร(กองช่าง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร(กองช่าง)สำหรับบริการประชาชน | ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 6.00 ม. ตลอดตกแต่งภายในอาคาร | 80,000  (งบอบต.) | 80,000  (งบอบต.) | 80,000  (งบอบต.) | 80,000  (งบอบต.) | 80,000  (งบอบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | กองช่างมีอาคารสำนักงานสำหรับบริการประชาชน | กองช่าง |

90

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 105 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน | เพื่อรองรับน้ำประปาภายในหมู่บ้านไว้ใช้อุปโภคบริโภค | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 ถัง | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ | กองช่าง |
| 106 | ขยายเขตประปาหมู่บ้านในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อให้ประชาชนมีนำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ขยายเขตประปาทั้ง 8 หมู่บ้าน | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ขยาย | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ | กองช่าง |
| 107 | ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อให้ประชาชนมีนำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ซ่อมแซมระบบประปาทั้ง 8 หมู่บ้าน | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ซ่อมแซม | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ | กองช่าง |
| 108 | เพิ่มถังน้ำประปาประจำหมู่บ้านในเขต  อบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อรองรับน้ำประปาภายในหมู่บ้านไว้ใช้อุปโภคบริโภค | เพิ่มถังน้ำประปา 8 หมู่บ้าน | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของถัง | ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ | กองช่าง |
| 109 | ขุดบ่อบาดาลขนาดใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ | ขุดบ่อบาดาลขนาดใหญ่ | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อบ่อ | ประชาชนมีน้ำใช้ น้ำดื่มอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 110 | ก่อสร้างหอประปาส่วนกลางขนาดใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ | ก่อสร้างหอประปาส่วนกลางขนาดใหญ่ จำนวน 1บ่อ | 10,000,000  (งบ อบต.) | 10,000,000  (งบ อบต.) | 10,000,000  (งบ อบต.) | 10,000,000  (งบ อบต.) | 10,000,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อบ่อ | ประชาชนมีน้ำใช้ น้ำดื่มอย่างเพียงพอ | กองช่าง |

91

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 111 | ก่อสร้างหอถังสูง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตพื้นที่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ | ก่อสร้างหอถังสูงในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | 650,000  (งบ อบต.) | 650,000  (งบ อบต.) | 650,000  (งบ อบต.) | 650,000  (งบ อบต.) | 650,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อหอ | ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 112 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรที่เพียงพอ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กจำนวน 2 เครื่อง | 550,000  (งบ อบต.) | 550,000  (งบ อบต.) | 550,000  (งบ อบต.) | 550,000  (งบ อบต.) | 550,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 113 | โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า  จุดที่1 ลำน้ำเสียวใหญ่ บ้านม่วย หมู่ที่8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อเกษตรสะดวกมากขึ้น | ก่อสร้างสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าจำนวน 1จุด | 600,000  (งบอบต.) | 600,000  (งบอบต.) | 600,000  (งบอบต.) | 600,000  (งบอบต.) | 600,000  (งบอบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ  เกษตรอย่างสะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 114 | โครงการจัดหาตู้ควบคุมปั้มสูบน้ำไฟฟ้าและเครื่องซัมเมอร์ ฯลฯ | เพื่อใช้ในงานประปาและระบบการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านงานปรับปรุงซ่อมแช่มประปา | ประปาหมู่บ้านในพื้นที่เขตรับผิดชอบของอบต.ทั้งหมด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือระบบปรับ ซ่อมแซมประปาให้ใช้งานงานได้ดีขึ้น | กองช่าง |
| 115 | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ | ซัมเมอร์สขนาด 2 แรงม้าจำนวน7 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ควบคุม | 225,400  (งบ อบต.) | 225,400  (งบ อบต.) | 225,400  (งบ อบต.) | 225,400  (งบ อบต.) | 225,400  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ | กองช่าง |

92

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 116 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 13 หมู่บ้าน | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ขยาย | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 117 | ติดตั้งหลอดไฟตามเสาไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 1 โครงการ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ติดตั้ง | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น | กองช่าง |
| 118 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ชุมชนและเขตอบต. | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด | ซ่อมแซมจุดที่ชำรุดในเขต อบต. กู่กาสิงห์ จำนวน 13 หมู่บ้าน | 450,000  (งบ อบต.) | 450,000  (งบ อบต.) | 450,000  (งบ อบต.) | 450,000  (งบ อบต.) | 450,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ซ่อมแซม | ป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 119 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและอื่นๆ | ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่จัดซื้อ | ประชาชนมีไฟฟ้าให้แสงสว่างในชุมชน | กองช่าง |
| 120 | โครงการขุดลอกคลองดอนแก้ว | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี | ขุดลอกคลองดอนแก้ว | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ขุด | เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | กองช่าง |

93

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 121 | โครงการขุดลอกคลองหนองแซงตะเปา | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี | ขุดลอกคลองหนองแซงตะเปา | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ขุด | เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | กองช่าง |
| 122 | โครงการซ่อมบำรุงสถานี  สูบน้ำ บ้านม่วย หมู่ที่ 8 | เพื่อเป็นสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร | ซ่อมบำรุงสถานี  สูบน้ำ บ้านม่วย หมู่ที่ 8 | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ซ่อมบำรุง | เกษตรกรมีสถานีสูบน้ำที่ดีเพื่อการเกษตร | กองช่าง |
| 123 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร | จำนวน 1 โครงการ  หมู่ที่ 5,8 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | กองช่าง |
| 124 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร | เพื่อส่งเสริมน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร | ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจำนวน 1 โครงการ | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | -กองช่าง  -พลังงานจ. |
| 125 | โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | เพื่อส่งเสริมน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร | เพื่อส่งเสริมน้ำเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร จำนวน 1 โครงการ | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | -กองช่าง  -พลังงานจ. |
| 126 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะ  อบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อใช้จัดกิจกรรมที่ทาง อบต.จัดขึ้น | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะ อบตงกู่กาสิงห์ | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | สวนสาธารณะ สนามกีฬามีอาคารเอนกประสงค์ที่ดี | กองช่าง |

94

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1.

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 127 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | กองช่าง |
| 128 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขต อบต. | เพื่อให้ชุมชนมีแสงสว่างที่เพียงพอ | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ อบต. | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ทำการขยาย | ชุมชนมีไฟฟ้าให้แสงสว่างที่เพียงพอ | กองช่าง |

95

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2.

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม**

2.1 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 129 | โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ ในเขตพื้นที่ | เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ | ตั้งจดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ประชาชนในเขตพื้นที่ มีการคมนาคมทางถนนปลอดภัย | สำนักงานปลัด  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย |
| 130 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน 1 โครงการ | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | มีเจ้าหน้าที่จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร | สำนักงานปลัด  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย |
| 131 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตำรวจอาสาและ อปพร. | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการป้องกันบรรเทาสารธารณภัยต่างๆ | อบรม อปพร. หรืออบรมทบทวนความรู้ 1 รุ่น | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | 700,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่จัดอบรม | ลดการสูญเสียจากอุบัติภัย | สำนักงานปลัด  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย |
| 132 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ( ประจำรถกู้ชีพฯ และรถดับเพลิง ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและเติมน้ำยาเชื้อเพลิงในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | จัดซื้อและเติมน้ำยาเชื้อเพลิงในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | งานป้องกันมีน้ำยาเชื้อเพลิงในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | สำนักงานปลัด  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย |
| 133 | วัสดุเครื่องแต่งกายฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าชุด อปพร. | เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัดฯลฯ | 145,000  (งบ อบต.) | 145,000  (งบ อบต.) | 145,000  (งบ อบต.) | 145,000  (งบ อบต.) | 145,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | เจ้าหน้าที่ อปพร.มีเครื่องแบบครบทุกคน | สำนักงานปลัด  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย |

96

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2.

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม** 2.2 แผนงานด้านสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 134 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) | เพื่อเป็นการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) | เขตปกครอง อบต.กู่กาสิงห์ทุกหมู่บ้าน | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรค | สำนักงานปลัด |
| 135 | ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอุบัติใหม่ในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ | จัดซื้อวัคซีน ยาเวชภัณฑ์ต่าง ๆ และสนับสนุนกลุ่ม อสม. | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง | สำนักงานปลัด |
| 136 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ | เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคของสัตว์ | จัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขทุกตัว | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรคของสัตว์ | สำนักงานปลัด |
| 137 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สำรวจ | สัตว์ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน | สำนักงานปลัด |
| 138 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายวิทยาศาสตร์และน้ำยาในการฉีดพ่นกำจัดยุง | จัดซื้อทรายวิทยาศาสตร์และน้ำยาในการฉีดพ่นกำจัดยุง | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรค | สำนักงานปลัด |
| 139 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ตามโครงการด้านสาธารณสุขในพระราชดำริ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ | ในเขตพื้นที่ อบต. กู่กาสิงห์ จำนวน 1 โครงการ | 260,000  (งบ อบต.) | 260,000  (งบ อบต.) | 260,000  (งบ อบต.) | 260,000  (งบ อบต.) | 260,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่อุดหนุน | คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับการสนับสนุน | สำนักงานปลัด |

97

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2.

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม** 2.2 แผนงานด้านสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 140 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ | ประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่อุดหนุน | ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ | สำนักงานปลัด |
| 141 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ | ประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ | สำนักงานปลัด |
| 142 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและสนับสนุนชมรมออกกำลังกาย | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง | จัดตั้งชมรมออกกำลังกายประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน | 160,000  (งบ อบต.) | 160,000  (งบ อบต.) | 160,000  (งบ อบต.) | 160,000  (งบ อบต.) | 160,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดตั้ง | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง | สำนักงานปลัด |
| 143 | สนับสนุน เครื่องออกกำลังกายพร้อมเครื่องเสียงในชุมชน /หมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแก่ชุมชน จำนวน 1 ชุด | 900,000  (งบ อบต.) | 900,000  (งบ อบต.) | 900,000  (งบ อบต.) | 900,000  (งบ อบต.) | 900,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 144 | อุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ | ประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ | สำนักงานปลัด |
| 145 | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคติดต่อกับโรคอุบัดใหม่และภัยคุกคาม | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่อบรม | ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดียิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |

98

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2.

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม** 2.2 แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 146 | โครงการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มประชากร อายุ 40 ปีขึ้นไป | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และวิธีป้องกันจากโรค | ประชาชนผู้มีความเสี่ยงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ประชาชนมีความรู้ และวิธีการป้องกันโรค ด้วยตัวเอง | สำนักงานปลัด |
| 147 | โครงการวันลดโลกร้อน  และกิจกรรมต่างๆฯลฯ | เพื่อป้องกันและให้ความรู้ในกิจกรรม/วิธีการดำเนินชีวิต | อบรมหรือร่วมกิจกรรม/โครงการตามหนังสือสั่งฯ ที่ได้รับมอบหมาย | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่อบรม | ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | สำนักงานปลัด |
| 148 | โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและป้องกันสิ่งเสพติดต่างๆฯลฯ | เพื่อป้องกันและให้ความรู้ถึงโทษภัยการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดต่างๆฯลฯ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่และสิ่งเสพฯลฯ แก่ประชาชนและเยาวชน | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่อบรม | ผู้ติดบุหรี่/สิ่งเสพติดลดลง | กองการศึกษา |
| 149 | ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาและการออกกำลังกายกลุ่มเยาวชนในชุมชน เขตพื้นที่ | เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายในกลุ่มเยาวชนในเขตพื้นที่ | ประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้านที่รักการออกกำลังกาย | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | กิจกรรมการออกกำลังที่ครอบคุ่มในชุมชน | กองการศึกษา  งานสันทนการ |
| 150 | โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน (0 - 5 ปี) | เพื่อให้เด็กมีฟันที่สมบูรณ์และสุขภาพทางช่องปากที่ดีสมวัย | เด็กอายุระหว่าง 0 - 5 ปี ทุกคนในเขต อบต | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | เด็กมีฟันที่สมบูรณ์และสุขภาพทางช่องปากที่ดีสมวัย | กองการศึกษา |
| 151 | ส่งเสริมสวัสดิการสำหรับหญิงมีครรภ์ และเด็ก  0 - 5 ปี | เพื่อให้หญิงมีครรภ์ และเด็ก มีสวัสดิการที่ดี | หญิงมีครรภ์ และเด็กในเขต อบต. ทุกคน | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | หญิงมีครรภ์ และเด็กมีโภชนาการที่ดีสมวัย | กองสวัสดิการสังคม |
| 152 | โครงการตรวจคัดกรองและวัดอุณภูมิร่างกาย เพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 | เพื่อเป็นการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อฯเบื้องต้นที่จะส่งต่อและอย่างครอบคุ่ม | ในเขตพื้นที่ และตำบลข้างเคียงที่มีการคมนาคม ไป-มาทั้ง ใน - นอก | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ประชาชนมีการคัดกรองโรคและการป้องกันอย่างชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา** 99

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2.

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม** 2.3 แผนงานพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 153 | โครงการ/กิจกรรม เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ | เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน | จัดอบรมจำนวน 1 โครงการ | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่จัดอบรม | เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 154 | สนับสนุนอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยและคนพิการ | เพื่อลดปัญหาความยากจนและผู้ด้อยโอกาส | จัดอบรมหาอาชีพที่ยังยืนให้ประชาชน | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่จัดอบรม | ประชากร ผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เสริม | กองสวัสดิการสังคม |
| 155 | อบรมกลุ่มอาชีพงานจักสานฝีมือของผู้สูงอายุ | เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ | จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 หมู่บ้าน | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่จัดอบรม | ประชาชนมีวิชาชีพ และรายได้เพิ่มจากงานฝีมือ | กองสวัสดิการสังคม |
| 156 | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านงานช่างและกลุ่มแม่บ้าน,เลี้ยงหมูขุน,โค-กระบือฯลฯ | เพื่อให้สนับสนุนประชาชนที่มีฝีมือด้านงานช่างให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น | จัดฝึกอบรมประชาชนที่จัดตั้งกลุ่มในเขต อบต. | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่จัดอบรม | ผู้ที่มีฝีมือด้านงานช่างมีการพัฒนาในฝีมือมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 157 | โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน | เพื่อเพิ่มทักษะของกลุ่มให้พัฒนาที่ดีขึ้น | ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อนละต่อครั้ง | กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 158 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ให้ดีขึ้น | ผู้ป่วยและประชาชน เด็กเยาวชนผู้ยากไร้เด็กด้อยโอกาส ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส และเยาวชนผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิการสังคม |
| 159 | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง | ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ อบต.กู่กาสิงห์ | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่สนับสนุน | ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีราย  ได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

100

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2.

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม** 2.3 แผนงานพัฒนาสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 160 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำหมู่บ้าน/อสม.ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ | เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมวิธีการจัดทำหน้ากากตลอดทั้งวิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 | ในเขตพื้นที่ อบต.กู่กาสิงห์ทุกๆหมู่บ้าน | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่สนับสนุน | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 161 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มจักสานตะกร้าใยสงเคราะห์ ฯลฯ | เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนวิธีการจักสานตะกร้าด้วยใยสงเคราะห์ ฯลฯ | กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ อบต.  กู่กาสิงห์ทุกๆหมู่บ้าน | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของครัวเรือน | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 162 | ปรับปรุงตลาดชุมชนในเขตพื้นที่ ให้ดียิ่งขึ้น | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้าภายในตำบล | ก่อสร้างและปรับปรุงตลาดชุมชน จำนวน 3 แห่ง | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | ชุมชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้า | สำนักงานปลัด |
| 163 | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสินค้า OTOP หมู่ 5,11 | เพื่อให้สินค้า OTOP ในตำบลมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน | ส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP หนึ่งอย่าง | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของสินค้า | สินค้า OTOP มีมาตรฐานที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 164 | โครงการอบรมและส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ คณะกรรมการหมู่บ้าน | เพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการชุมชน | จัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 1 โครงการ | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่จัดอบรม | คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความสามารถที่ดียิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 165 | ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ | เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ในชุมชนหมุนเวียน | จัดตั้งกองทุน จำนวน 1 กองทุน | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | มีการหมุนเวียนของรายได้ภายในชุมชนที่ยั่งยืน | สำนักงานปลัด |
| 166 | ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน.ในเขตพื้นที่ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความ  รู้และการบริหารกิจการของกองทุนและชุมชน | จัดกิจกรรมของชุมชน ที่เกี่ยวกับการผลิตฯและการให้บริการในการบริหารกิจการของกองทุนและชุมชน | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของกลุ่ม | คณะกรรมมีความรู้ในการบริหารกองทุนในชุมชน | สำนักงานปลัด |

101

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2.

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม**

2.3 แผนงานพัฒนาสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 167 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ | เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น | ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขต อบต. | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ซ่อมแซม | ผู้สูงอายุและผู้พิการมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 168 | โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ | เพื่อให้ผู้พิการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้น | ผู้พิการในเขต อบต. | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ผู้พิการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

102

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2.

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม** 2.4 แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 169 | โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาดBig Cleaning Day | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม | ในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละจัดกิจกรรม | ประชาชนร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน | สำนักงานปลัด |
| 170 | โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีและภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและตำบล | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทสตรีในพื้นที่ให้มีความรู้และบทบาทสตรีในด้านต่างๆในชุมชนมากขึ้น | จัดอบรมและให้ความรู้ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ทั้งหมด | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละสนับสนุน | ประชาชนและกลุ่มสตรีในตำบล | สำนักงานปลัด |
| 171 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. | เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติผู้สูงอายุที่เสียไป | ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดใน เขต อบต.ทุกคน | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือทุกคน | กองสวัสดิการสังคม |
| 172 | ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรง | ผู้สูงอายุทุกคนทั้ง 8 หมู่บ้าน | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ผู้สูงมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง | กองสวัสดิการสังคม |
| 173 | โครงการธรรมมะสัญจร | เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ได้เข้าวัดฟังธรรม | โครงการให้ผู้สูงอายุมีโอกาสทำบุญในสถานที่แปลกใหม่นอกพื้นที่ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ผู้สูงอายุได้เห็นสถานที่ วัดและปฏิบัติธรรม | กองสวัสดิการสังคม |
| 174 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในเขต | เพื่อชมรมที่เข้มแข็งของผู้สูงอายุ | สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งตลอดไป | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ผู้สูงอายุได้ร่วมกันทำกิจกรรมและพบประสังสรรค์กัน | กองสวัสดิการสังคม |
| 175 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริม  สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสตรี/ผู้นำชุมชน/ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของแต่ละกลุ่ม | ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน1 โครงการ | 900,000  (งบ อบต.) | 900,000  (งบ อบต.) | 900,000  (งบ อบต.) | 900,000  (งบ อบต.) | 900,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ประสิทธิภาพของการทำงานแต่ละกลุ่มเพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

103

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม**  2.4 แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 176 | โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน | เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีครอบครัวที่อบอุ่น | จัดอบรมจำนวน 1 โครงการ | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ชุมชนในเขต อบต.มีความสุขอบอุ่น | กองสวัสดิการสังคม |
| 177 | โครงการวันผู้สูงอายุและวันปีใหม่ไทย | เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนในเขตตำบลมีส่วนร่วมในวันปีใหม่ไทย | ผู้สูงอายุและประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ผู้สูงอายุจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันปีใหม่ไทย | กองสวัสดิการสังคม |
| 178 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพลภาพหรือผู้ยากไร้ | เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพลภาพหรือผู้ยากไร้ | สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพลภาพหรือผู้ยากไร้ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพลภาพหรือผู้ยากไร้ | กองสวัสดิการสังคม |
| 179 | โครงการอบรมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนะคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | เพื่อสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข | จำนวน 1 โครงการ | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ประชาชนมีทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข | สำนักงานปลัด |
| 180 | อบรมจริยธรรมให้กับกลุ่มเยาวชน/อบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด | เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชนในชุมชน | จัดกิจกรรม อบรมกลุ่มเยาวชนทั้ง 8 หมู่บ้าน | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่จัดอบรม | เยาวชนจะได้มีคุณธรรม จริยธรรม | สำนักงานปลัด |
| 181 | สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | เพื่อกำหนดแนวทาง เป้าหมายการพัฒนาชุมชน | จัดอบรมประชากรทั้ง 8 หมู่บ้าน | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่จัดอบรม | ประชาชนได้รับการแก้ปัญหาทั้ง 8 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |

104

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม**

* 1. แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 182 | สนับสนุนสภาองค์กรชุมชนเข้มแข็ง | เพื่อสนับสนุนสภาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง | สภาองค์กรชุมชน | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | สภาองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนมีความเข้มแข็งขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 183 | โครงการสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน และซ่อมแซม/ปรับปรุง | เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง | ก่อสร้างบ้านและปรับปรุงซ่อมแซม | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่สร้าง | ชุมชนได้รับการสนับสนุนมีความเข้มแข็งขึ้น | -กองสวัสดิการสังคม  -สำนักงานปลัด |

105

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคมแนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** 3.1 แผนงานพัฒนาด้านการเรียนการสอน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 184 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสื่อที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยจำนวน 4 ศูนย์ | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อศูนย์ | นักเรียนได้ใช้สื่อที่ทันสมัย | กองการศึกษา |
| 185 | สนับสนุนการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก/รร.จตุรคามพัฒนา | เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริมการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ จำนวน 4 ศูนย์ | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อศูนย์ | เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาที่ดี | กองการศึกษา |
| 186 | ปรับปรุง,ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ถูกสุขลักษณะและน่าอยู่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่งได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อศูนย์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปรับปรุงให้น่าอยู่และถูกสุขลักษณะ | กองการศึกษา |
| 187 | จัดกิจกรรมวันสำคัญ  ต่าง ๆ ของเด็กทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับรู้  ถึงความสำคัญของวันต่าง ๆ | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จำนวน 1 โครงการ | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อศูนย์ | เด็กนักเรียนได้รับรู้ถึงวันสำคัญต่าง ๆ และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | กองการศึกษา |
| 188 | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมเป็นศูนย์เดียว | เพื่อให้ง่ายต่อการส่งเสริมทุกด้านของเด็ก | โครงการ 1 โครงการ | 1,000,000  (งบ อบต.) | 1,000,000  (งบ อบต.) | 1,000,000  (งบ อบต.) | 1,000,000  (งบ อบต.) | 1,000,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อศูนย์ | เด็กได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง | กองการศึกษา |
| 189 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1 โครงการ | 60,000  (งบ อบต.) | 60,000  (งบ อบต.) | 60,000  (งบ อบต.) | 60,000  (งบ อบต.) | 60,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกศูนย์การเรียนรู้ | กองการศึกษา |

106

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

3.1 แผนงานพัฒนาด้านการเรียนการสอน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 190 | ค่าพาหะนำเด็กส่งสถานพยาบาล | เพื่อส่งเสริมให้มีการป้องกันและรักษาเด็กที่ป่วยได้ทันท่วงที | เด็กทุกคนทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | ร้อยต่อศูนย์ | เด็กมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น | กองการศึกษา |
| 191 | จัดกิจกรรม/ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึงพัฒนาการฯ  ตามวัย | จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก 1 โครงการ | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | เด็กได้ออกกำลังกาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ | กองการศึกษา |
| 192 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง4ศูนย์ | เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | โครงการ 1 โครงการ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | เด็กได้รับการพัฒนาการที่ดี | กองการศึกษา |
| 193 | โครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย | เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก | จำนวน 1 โครงการ | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | ร้อยต่อครั้ง | เด็กมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น | กองการศึกษา |
| 194 | จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อให้ศูนย์แต่ละศูนย์มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในศูนย์เพียงพอและครบครัน | จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์ | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อศูนย์ | ศูนย์มีวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอ | กองการศึกษา |

107

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** 3.1 แผนงานพัฒนาด้านการเรียนการสอน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 195 | จัดตั้งโรงอาหารศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อให้เด็กมีโรงอาหาไว้รับประทานอาหารที่สะดวกและสะอาด | ก่อสร้างโรงอาหารทั้ง 4 ศูนย์ | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อโรง | เด็กมีที่รับประทานอาหารที่สะดวกและสะอาด | กองการศึกษา |
| 196 | ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสร้างภูมิปัญญา | เพื่อให้เด็กมีเครื่องเล่นสนามที่ทันสมัยและเพียงพอ | จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | เด็กมีสนามเด็กเล่นที่ทันสมัยและเพียงพอ | กองการศึกษา |
| 197 | ค่าอาหารเสริม(นม) | เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมครบทุกคนและเพียงพอ | ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | เด็กได้ดื่มนมทุกคน | กองการศึกษา |
| 198 | สนับสนุนอาหารกลางวันให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหรที่พียงพอครบทั้ง 5 หมู่ | ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 250,000  (งบ อบต.) | 250,000  (งบ อบต.) | 250,000  (งบ อบต.) | 250,000  (งบ อบต.) | 250,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | เด็กได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและครบทั้ง 5 หมู่ | กองการศึกษา |
| 199 | ค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ร.ร.จตุรคามพัฒนา | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมสะอาดครบทุกคน | โรงเรียนจตุรคามพัฒนา | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่อุดหนุน | เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทุกคน | กองการศึกษา |
| 200 | อุดหนุนโรงเรียนจตุรคามพัฒนา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอครบทุกคน | โรงเรียนจตุรคามพัฒนา | 1,344,000  (งบ อบต.) | 1,344,000  (งบ อบต.) | 1,344,000  (งบ อบต.) | 1,344,000  (งบ อบต.) | 1,344,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่อุดหนุน | เด็กนักเรียนได้รับประทานทุกคน | กองการศึกษา |

108

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** 3.1 แผนงานพัฒนาด้านการเรียนการสอน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 201 | สนับสนุน / ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเด็กเล็กทั้ง  4 ศูนย์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพัฒนาการเดเกเล็กความสามัคคีอันดีระหว่างกัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | เด็กได้ออกกำลังกายสร้างพัฒนาการที่ดีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน | กองการศึกษา |
| 202 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  4ศูนย์ | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวยงามน่าอยู่ | จำนวน 1 โครงการ | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | ศูนย์พัฒนาเด็กสวยงาม | กองการศึกษา |
| 203 | โครงการนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 1 โครงการ | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | นิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | กองการศึกษา |
| 204 | โครงการอบรมป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับส่งเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้การอบรมป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับส่งเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โครงการอบรมป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับส่งเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ | 200,000(งบ อบต.) | 200,000(งบ อบต.) | 200,000(งบ อบต.) | 200,000(งบ อบต.) | 200,000(งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | เด็กมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น | กองการศึกษา |

109

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

3.1 แผนงานพัฒนาด้านการเรียนการสอน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 205 | โครงการอบรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100%เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กสวมหมวกนิรภัยปลอดภัยในการเดินทาง | โครงการอบรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100%เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 โครงการ | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100% | กองการศึกษา |
| 206 | โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่ออบรมให้ความรู้และเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น | โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ครูมีความรู้และทักษะในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น | กองการศึกษา |
| 207 | โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อถังดับเพลิงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | 100,000(งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น | กองการศึกษา |

110

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การมีส่วนร่วม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** 3.2 แผนงานพัฒนาด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 208 | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีในท้องถิ่น | เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่ | ในเขตพื้นที่อบต.กู่กาสิงห์ทุกหมู่บ้านที่มีกิจกรรมงานประเพณีในท้องถิ่น | 80,000  (งบ อบต.) | 80,000  (งบ อบต.) | 80,000  (งบ อบต.) | 80,000  (งบ อบต.) | 80,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | เพื่อสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ในชุมชนตลอดไป | กองการศึกษา |
| 209 | ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟท้องถิ่น | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น | หมู่ที่ 5,6,7,8,10,11,12,13 | 80,000  (งบ อบต.) | 80,000  (งบ อบต.) | 80,000  (งบ อบต.) | 80,000  (งบ อบต.) | 80,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | เพื่อสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ในชุมชนตลอดไป | กองการศึกษา |
| 210 | อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด | เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอเกษตรวิสัย | ที่ทำการปกครอง  อำเภอเกษตรวิสัย | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอเกษตรวิสัย | กองการศึกษา |
| 211 | อุดหนุนกิจกรรมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก | ที่ทำการปกครอง  อำเภอเกษตรวิสัย | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | ที่ทำการปกครองอ.เกษตรวิสัยได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก | กองการศึกษา |
| 212 | อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน | เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอเกษตรวิสัย | ที่ทำการปกครอง  อำเภอเกษตรวิสัย | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอเกษตรวิสัย | กองการศึกษา |
| 213 | อุดหนุนการจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป(ลอยกระทง) | เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอเกษตรวิสัย | ที่ทำการปกครอง  อำเภอเกษตรวิสัย | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในอำเภอเกษตรวิสัย | กองการศึกษา |

111

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคมแนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

3.3 แผนงานพัฒนาด้าน การศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 214 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและฯลฯ | เพื่อให้ประชาชนลดละเลิกยาเสพติดและมีเวลาออกกำลังกายเพื่อสุภาพที่ดีปราศจากยาเสพติดเพื่อชุมชนเข้มแข็ง | -แข่งขันกีฬาประเพณี อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติดและโครงการ  -แข่งขันกีฬาประเพณี อปท.สัมพันธ์  -แข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมชุมชน 6 คน อบต.กู่กาสิงห์คัพ ประจำปี 2565 | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ประชาชนได้รู้จักแนวทางการป้องกัน และโทษภัยของยาเสพติด | กองการศึกษา |
| 215 | ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านในพื้นที่ อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุภาพที่ดีปราศจากยาเสพติดเพื่อชุมชนเข้มแข็ง | ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | ประชาชนมีสนามกีฬาออกกำลังกายที่ดี | กองการศึกษา |
| 216 | โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงสนามหญ้าเทียม | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่ดีทันสมัยพร้อมอุปกรณ์กีฬาทุกประเภทฯลฯ | สนามฟุตบอลสวนสาธารณะ อบต.กู่กาสิงห์พร้อมอุปกรณ์เครื่องกีฬาฯลฯ | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละครั้งที่จัดซื้อ | ประชาชนมีสนามกีฬาออกกำลังกายที่ดี | กองการศึกษา |
| 217 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อศูนย์กีฬา อบต.กู่กาสิงห์ ประจำปี 2565 | เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อศูนย์กีฬา อบต.กู่กาสิงห์ ประจำปี 2565 | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อศูนย์กีฬา อบต.กู่กาสิงห์ ประจำปี 2565 | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | อบตกู่กาสิงห์มีอุปกรณ์กีฬาเพื่อศูนย์กีฬาที่ดี | กองการศึกษา |

112

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** 3.4 แผนงานพัฒนาด้านการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 218 | โครงการ/จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นฮีตสิบสองคลองสิบสี่ | ทั้ง13หมู่บ้านและงานประเพณีต่างๆของอำเภอเกษตรวิสัย | 18,000  (งบ อบต.) | 18,000  (งบ อบต.) | 18,000  (งบ อบต.) | 18,000  (งบ อบต.) | 18,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | สืบสานประเพณีท้องถิ่นฮีตสิบสองคลองสิบสี่ | กองการศึกษา |
| 219 | สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน | จัดการประกวดภูมิปัญญาด้านต่างๆของประชาชนในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | 150,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในการถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้าน | กองการศึกษา |
| 220 | ส่งเสริม / สนับสนุนกิจกรรมงานบุญปฏิบัติธรรมในเขตพื้นที่ | เพื่อส่งเสริมงานประเพณีที่ดีงามของชุมชน | บุญปฏิบัติธรรมในเขต อบต.จำนวน 1 โครงการ | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | สืบสานประเพณีที่ดีงามสืบไป | กองการศึกษา |
| 221 | โครงการบุรณะและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ในพื้นที่ | เพื่อเป็นการทำนุบำรุงบูรณสถาน แหล่งโบราณคดี ให้คงอยู่ยั่งยืน | บูรณแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในตำบลกู่กาสิงห์ จำนวน 1 แห่ง | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | บูรณแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในตำบลกู่กาสิงห์ให้คงอยู่ต่อไป | กองการศึกษา |

113

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและอนามัย สิ่งแวดล้อม** 4.1 แผนงานพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 222 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบในเขตพื้นที่ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | อบต.กู่กาสิงห์ | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | ปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.กู่กาสิงห์ | สำนักงานปลัด |
| 223 | โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” | ในพื้นที่ อบต.กู่กาสิงห์ | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่สนับสนุน | ในพื้นที่ อบต.กู่กาสิงห์ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ”รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” | สำนักงานปลัด |
| 224 | โครงการอนุรักษ์ปูลกต้นไม้ในพื้นที่วัดกุดพระเจ้า และป่าวัดหนองส่องแมว, หนองสงแคน,หนองกลางดง,หนองเบ็ญ ฯลฯ โดยรอบๆ  หนอง | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลูกต้นไม้และต้นไม้ที่หายาก ให้คงอยู่ในพื้นที่และชุมชนไว้นานตลอดไป | อนุรักษ์ป่า วัดกุดพระเจ้า/วัดส่องแมว และหนองบาก,หนองกลางดง,หนองเบ็ญ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ในพื้นที่  อบต.กู่กาสิงห์ | สำนักปลัด  กองการศึกษา  ทุกกองงานฯลฯ |
| 225 | โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ | เพื่อบรรเทาภัยทางธรรมชาติ | ประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | สำนักงานปลัด |
| 226 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อปลูกผักสวนครัวในชุมชน | เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน | ส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวจำนวน 4 โครงการ | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ประชาชนลดรายจ่ายในครัวเรือน | สำนักงานปลัด |

114

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและอนามัยสิ่งแวดล้อม** 4.1 แผนงานพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 227 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการศูนย์บริการฯ | เพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรศูนย์บริการฯ | สนับสนุนการจัดทำโครงการจำนวน 1 โครงการ | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย | สำนักงานปลัด |
| 228 | ฝึกอบรมเกษตรกรเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักคัดเลือกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ | อบรมเกษตรกรเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ | 90,000  (งบ อบต.) | 90,000  (งบ อบต.) | 90,000  (งบ อบต.) | 90,000  (งบ อบต.) | 90,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้งที่จัดอบรม | เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกที่มีคุณภาพ | สำนักงานปลัด |
| 229 | เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว | เพื่อให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูก | จัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว | 800,000  (งบ อบต.) | 8000,000  (งบ อบต.) | 8000,000  (งบ อบต.) | 8000,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนมีสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช | สำนักงานปลัด |
| 230 | สนับสนุนสารป้องกันกำจัดปราบศัตรูพืช | เพื่อให้เกษตรกรมีสารเคมีไว้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | จัดหาสารเคมีให้กับเกษตรกรในตำบล | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนมีสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช | สำนักงานปลัด |
| 231 | ขุดสระ-บ่อน้ำและบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดสระ-บ่อน้ำและบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ขุด | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ | สำนักงานปลัด |
| 232 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนอยู่อย่างพอเพียง | จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่อบรม | ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง | สำนักงานปลัด |

115

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและอนามัยสิ่งแวดล้อม** 4.1 แผนงานพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 233 | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพชุมชน | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และมีการเป็นอยู่ที่ดีกับสิ่งแวดล้อม | จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน | 600,000  (งบ อบต.) | 600,000  (งบ อบต.) | 600,000  (งบ อบต.) | 600,000  (งบ อบต.) | 600,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่อบรม | ประชาชนมีการเป็นอยู่ที่ดี ถูกสุขลักษณะ | สำนักงานปลัด |
| 234 | โครงการปรับปรุงส่งเสริมการปลูกป่ารอบเขตพื้นที่สาธารณะ | เพื่อความเป็นสัดส่วนในที่สาธารณะ | ที่สาธารณะจำนวน 5 แห่งในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | มีที่สาธารณะที่เป็นสัดส่วน | สำนักงานปลัด |
| 235 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบากและหนองบั่ว และหนองสาธารณะในเขต อบต. | เพื่อให้ชุมชนดูสะอาดสวยงามน่าอยู่ | ภายในเขตปกครองของ อบต. | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | ชุมชนสะอาด และน่าอยู่เป็นระเบียบ | สำนักงานปลัด |
| 236 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะประโยชน์ในเขต อบต. เช่นสร้างรั้ว ขอบชิดและปลุกต้นไม้ฯลฯ | เพื่อความสวยงามของชุมชน | ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะประโยชน์ในเขต อบต.ทั้ง 8 หมู่บ้าน | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | มีที่สาธารณะที่เป็นสัดส่วน | สำนักงานปลัด |
| 237 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) จำนวน 1 โครงการ | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ท้องถิ่นมีพันธุ์พืชที่ดี | สำนักงานปลัด |

116

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** 5.1 แผนงานพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 238 | โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกฯและพนักงานส่วนตำบล | เพื่อให้บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน | ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 239 | โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการหมู่บ้าน | เพื่อให้บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน | ค*ณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน* | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 240 | โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าและถังดับเพลิง | เพื่อสนับสนุนชุมชนให้รักความสะอาดและป้องการการเกิดอัคคีภัย | ชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | ชุมชนสะอาดประชาชนปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| 241 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆสำนักงาน | เพื่อความสวยงามและมีบรรยากาศที่น่าอยู่ในการทำงานของพนักงาน | ปลูกต้นไม้ , ดอกไม้ , หญ้า , จัดทำสวนหย่อม | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | บริเวณที่ทำการ อบต. มีความ  ร่มรื่นสวยงาม | สำนักงานปลัด |
| 242 | อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนตามหน้าที่ | เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนให้บรรลุตามหน้าที่ | สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนจำนวน 6 แห่ง | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | 500,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนให้บรรลุตามหน้าที่ | สำนักงานปลัด |
| 243 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. | เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ ของ อปท. | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. จำนวน 1 แห่ง | 25,000  (งบ อบต.) | 25,000  (งบ อบต.) | 25,000  (งบ อบต.) | 25,000  (งบ อบต.) | 25,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อศูนย์ | จะเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกข้อมูลที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ของ อปท. | สำนักงานปลัด |

117

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** 5.1 แผนงานพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 244 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ | เพื่อบริการให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยที่มาติดต่อราชการงานต่างๆ | ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยฯลฯ | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | 40,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพในการทำงาน | สำนักงานปลัด |
| 245 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้โครงการต่าง ๆที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินไปในทางที่ดี | อำเภอเกษตรวิสัย | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | 5,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | โครงการได้รับการสนับสนุน | สำนักงานปลัด |
| 246 | โครงการจัดการเลือกตั้งในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อจัดการเลือกตั้งในเขต อบต.กู่ก่าสิงห์ | ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนในเขตตำบลกู่กาสิงห์ | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนในตำบลที่ได้รับการอบรมจะได้ทำหน้าที่ของตนเอง | สำนักงานปลัด |
| 247 | โครงการรัฐพิธีต่างๆ  (อำเภอเกษตรวิสัย) | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอำเภอ | อำเภอเกษตรวิสัย | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | อำเภอจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ | สำนักงานปลัด |
| 248 | โครงการอุดหนุนสวัสดิการ /ศึกษาดูงานของเยาวชนในเขต อบต. | เพื่อความเข้มแข็งของกองทุนในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | กองทุน 8 หมู่บ้าน | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | กองทุนในชุมชนมีความสามารถดำเนินการกองทุนอย่างเข้มแข็ง | -กองการศึกษา  -กองสวัสดิการ |
| 249 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อ อบต.กู่กาสิงห์จะได้มีอาคารไว้รับรองผู้มาเยี่ยมเยือนและติดต่อราชการ | จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้นในอบต. | 8,000,000  (งบ อบต.) | 8,000,000  (งบ อบต.) | 8,000,000  (งบ อบต.) | 8,000,000  (งบ อบต.) | 8,000,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ก่อสร้าง | สร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง | สำนักงานปลัด |

118

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** 5.1 แผนงานพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 250 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการและรู้วิธีการชำระภาษีบำรุงท้องที่อย่างชัดเจน | ประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบาย | กองคลัง |
| 251 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการและรู้วิธีการชำระภาษีบำรุงท้องที่อย่างชัดเจน | ประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบาย | กองคลัง |
| 252 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ | เพื่อให้ประชาชนได้เกิดจิตสำนึกระลึกถึงวันสำคัญๆของคนไทย | ประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | 30,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ประชาชนในพื้นที่ตำบล | สำนักงานปลัด |
| 253 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานตลอดทั้งตกแต่งภายในอาคารและฯลฯ | เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานให้น่าอยู่และปลอดภัยในการทำงานตลอดทั้งผู้มารับบริการฯลฯ | อาคารสำนักงานอบต. กู่กาสิงห์ | 250,000  (งบ อบต.) | 250,000  (งบ อบต.) | 250,000  (งบ อบต.) | 250,000  (งบ อบต.) | 250,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุง | อาคารสำนักงานดูมีสัดส่วนน่าอยู่มากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 254 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน | เพื่อใช้เป็นห้องน้ำสำนักงาน และบริการประชาชนที่มาติดต่องาน | ก่อสร้างห้องน้ำจำนวน 1 หลัง  กว้าง 10.00 ม. ยาว 10.00ม.ขนาด 5 ห้อง ชาย 2 ห้อง หญิง 2 ห้อง คนพิการ 1 ห้อง | 200,000  (งบอบต.) | 200,000  (งบอบต.) | 200,000  (งบอบต.) | 200,000  (งบอบต.) | 200,000  (งบอบต.) | ร้อยละที่ก่อสร้าง | อบตงกู่กาสิงห์มีห้องน้ำบริการประชาชน | กองช่าง |
| 255 | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อเป็นที่พักผ่อนและที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น | ก่อสร้างศาลาประชาคมจำนวน 5 หมู่บ้าน | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | 400,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ชุมชนมีศาลาประชาคมหมู่บ้านที่ดี | กองช่าง |

119

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** 5.1 แผนงานพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 256 | โครงการจัดหา /โต๊ะ, ชื้อเก้าอี้ / ตู้เก็บเอกสาร สำนักงานทุกส่วนราชการ | เพื่อใช้ในงานทุกส่วนงานการปฏิบัติงานของพนักงานฯลฯ | ใช้ในสำนักงานอบต.ทุกส่วนฯลฯ | 250 ,000  (งบ อบต.) | 250 ,000  (งบ อบต.) | 250 ,000  (งบ อบต.) | 250 ,000  (งบ อบต.) | 250 ,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | สนง.มีวัสดุใช้ในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นฯลฯ | สำนักงานปลัด |
| 257 | โครงการจัดหา/ชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน | เพื่อใช้ในงานทุกส่วนงานการปฏิบัติงานของพนักงานฯลฯ | ใช้ใน สำนักงานอบต.ทุกส่วนฯลฯ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดซื้อ | สนง.มีวัสดุใช้ในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นฯลฯ | สำนักงานปลัด |
| 258 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อโครงการประชาคมหมู่บ้าน | อบต.กู่กาสิงห์ | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ดำเนินโครงการประชาคมหมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |
| 259 | จัดหาภาชนะรองรับน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคในชุมชน | เพื่อรองรับน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง | จัดหาภาชนะรองรับน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคใน หมู่บ้านหรือในเขตรับผิดชอบ | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | 800,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | สำนักงานปลัด |
| 260 | บริการน้ำดื่มให้ทุกหมู่บ้านและโรงเรียน | เพื่อให้ประชาชนและเด็กนักเรียนมีน้ำดื่มที่เพียงพอ | จัดหาน้ำดื่มให้ประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้านและหนึ่งโรงเรียน | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | 300,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อครั้ง | ประชาชนมีน้ำใช้ น้ำดื่มอย่างเพียงพอ | สำนักงานปลัด |
| 261 | โครงการให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 | เพื่อจ่ายโครงการให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 | อบต.กู่กาสิงห์ | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ประชาชนได้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 | สำนักงานปลัด |
| 262 | โครงการก่อสร้างป้ายจราจรในเขต อบต.  กู่กาสิงห์ | เพื่อบอกเส้นทางในการใช้รถ  ใช้ถนน | จัดทำป้ายจราจร จำนวน 1 โครงทุกบริเวณสี่แยกและทางโค้ง อันตรายของถนน | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่จัดทำ | ประชาชนจะได้รับข้อเตือนใจในการใช้รถใช้ถนน | สำนักงานปลัด |

120

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

5.1 แผนงานพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 263 | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้านหรือเสียงตามสาย | เพื่อให้การกระจายข่าวสารที่ดีขึ้น | ซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าวในเขต  อบต.รับผิดชอบ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ปรับปรุงซ่อมแซม | ชุมชนมีการกระจายข่าวสารเสียงตามสายที่ดี รวดเร็ว | อบต.กู่กาสิงห์  ส่วนสำนักงานปลัดฯลฯ |
| 264 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวไร้สายในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อการกระจายข่าวสารสะดวกรวดเร็ว | ก่อสร้างหอกระจายข่าวไร้สายในเขต อบต. | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ติดตั้ง | การกระจายข่าวสารที่รวดเร็ว | กองช่าง |
| 265 | โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะ(บ่อทิ้งขยะ)ประจำหมู่บ้านในเขต อบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อความสะอาดของชุมชนในเขตรับผิดชอบ | จำนวน 1 บ่อ | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | 200,000  (งบ อบต.) | จำนวนบ่อ | ชุมชนสะอาดน่าอยู่ | อบต.กู่กาสิงห์  ส่วนสำนักงานปลัดฯลฯ |
| 266 | ส่งเสริมและอบรมวิธีการแยกเก็บขยะและส่งเผาทำลายขยะในเขตชุมชน | เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ในการเก็บแยกขยะที่ถูกวิธีก่อนส่งทำลาย | โครงการอบรมและส่งเสริม | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | 100,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนในเขตมีความรู้ในการคัดแยกขยะฯลฯ | สำนักงานปลัด |
| 267 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ | เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ในการเก็บแยกขยะที่ถูกวิธีก่อนส่งทำลาย | โครงการอบรมและส่งเสริม | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | 10,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ประชาชนในเขตมีความรู้ในการคัดแยกขยะฯลฯ | สำนักงานปลัด |
| 268 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันทุจริต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันทุจริต | จำนวน 1 โครงการ | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | 20,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | โครงการดำเนินการกิจกรรมได้ดี | สำนักงานปลัด |

121

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

5.1 แผนงานพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| 269 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | เพื่อจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | จำนวน 1 โครงการ | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | 50,000  (งบ อบต.) | ร้อยละของโครงการ | ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่ | สำนักงานปลัด |
| 270 | โครงการก่อสร้างสนามกีฬา /ลานกีฬาในเขตพื้นที่  อบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในท้องถิ่นและในเขตพื้นที่อบต. | จำนวน 1โครงการ | 6000,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ร้อยละของโครงการ | เยาวชนในเขตพื้นที่อบต.กู่กาสิงห์ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนฯลฯ | กองการศึกษา |
| รวม | จำนวน 270 โครงการ | - | - | 176,337,400 | 176,337,400 | 176,337,400 | 176,337,400 | 176,337,400 | - | - | - |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา** 122

แบบ ผ.02/1

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 5,6,7,8,  10,11,12 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 5,6,7,8,  10,11,12 | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่5,6,11,12,13,10 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่11,13  6,10,12,5 | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนหินลูกรัง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 5,12 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 5,12 | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 6,7,11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 6,7,11 | กองช่าง |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่11,13 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ร้อยละที่ปรับปรุง | ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่11,13 | กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที12,13 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ร้อยละที่ปรับปรุง | ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที12,13 | กองช่าง |

123

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02/1

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 7 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำเสียว | เพื่อให้ประชาชนมีสะพานที่ดีในการสัญจรส่งผลผลิตทางการเกษตร | จำนวน 1 โครงการ | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ร้อยละที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและหมู่บ้าน | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ที่ 5,6,7,8  10,11,12,13 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | ร้อยละที่ขยาย | เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ที่ 5,6,7,8  10,11,12,13 | กองช่าง |
| 9 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำกุดพระเจ้า-คลองร่องโดน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หมู่ที่ 5 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละที่ขุดลอก | เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | หมู่ที่ 5,6,7,8  10 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | หมู่ที่ 5,6,7,8  10 | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างถนนหลวงชนบท | เพื่อไม่ให้เกิดการท่วมขังของน้ำเมื่อฤดูฝน | หมู่ที่8,13 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ไม่เกิดการท่วมขังของน้ำเมื่อฤดูฝน | หมู่ที่8,13 | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในชุมชน | เพื่อไม่ให้เกิดการท่วมขังของน้ำเมื่อฤดูฝน | หมู่ที่ 5,6,7,10  11,13 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ไม่เกิดการท่วมขังของน้ำเมื่อฤดูฝน | หมู่ที่ 5,6,7,10  11,13 | กองช่าง |
| 13 | โครงการวางท่อระบบประปารอบหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | หมู่ที่ 5 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |
| 14 | โครงการขุดลอกหนองสงแคน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หนองสงแคน หมู่ที่ 6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละที่ขุดลอก | หนองสงแคนสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |

124

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02/1

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 15 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองสงแคน | เพื่อความสวยงามรอบหนองสงแคน | หนองสงแคน หมู่ที่ 6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละที่ปรับปรุง | หนองสงแคนมีความสวยงาม | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองสงแคน | เพื่อเป็นแนวรั้วของหนองสงแคนที่ชัดเจน | หนองสงแคน หมู่ที่ 6 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | หนองสงแคนมีแนวรั้วที่ชัดเจน | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |
| 17 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 6 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |
| 18 | โครงการขุดลอกหนองเบ็ญและคลองร่องแคน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หนองเบ็ญ หมู่ที่7 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละที่ขุดลอก | หนองเบ็ญสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หมู่ที่7 | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำน้ำเสียว | เพื่อให้ประชาชนมีสะพานที่ดีในการสัญจรส่งผลผลิตทางการเกษตร | จำนวน 1 โครงการ | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีสะพานที่ดีในการสัญจรส่งผลผลิตทางการเกษตร | หมู่ที่7 | กองช่าง |
| 20 | โครงการขยายเขตระบบประปาชุมชน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | จำนวน 1 โครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่ขยาย | ลอกหนองคูขาด-หนองส่องแมว | หมู่ที่7 | กองช่าง |
| 21 | โครงการขุดลอกหนอง  เลิงเปลือย | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | ขุดลอกหนอง  เลิงเปลือย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละที่ขุดลอก | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หมู่ที่7 | กองช่าง |
| 22 | โครงการปรับเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาสายเมนหลัก | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | หมู่ที่8 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละที่ปรับเปลี่ยน | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | หมู่ที่8 | กองช่าง |

125

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02/1

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 23 | โครงการติดตั้งไฟจราจรป้ายบอกทาง | เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน | ถนนสายหลัก หมู่ที่8 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่ติดตั้ง | ป้ายบอกทางลดอุบัติเหตุทางถนน | หมู่ที่8 | กองช่าง |
| 24 | โครงการขุดลอกหนองคูขาด-หนองส่องแมว | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | ลอกหนองคูขาด-หนองส่องแมว | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละที่ขุดลอก | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หมู่ที่10 | กองช่าง |
| 25 | โครงการขุดลอกคลองน้ำ | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หมู่ที่11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละที่ขุดลอก | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หมู่ที่11 | กองช่าง |
| 26 | โครงการขุดลอกหนองกลางดง | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หนองกลางดง หมู่ที่11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละที่ขุดลอก | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี | หมู่ที่11 | กองช่าง |
| 27 | โครงการวางท่อส่งน้ำสายเมนหลักรอบหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | หมู่ที่12 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | หมู่ที่12 | กองช่าง |
| 28 | โครงการวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน | เพื่อไม่ให้เกิดการท่วมขังของน้ำเมื่อฤดูฝน | หมู่ที่12 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ไม่เกิดการท่วมขังของน้ำเมื่อฤดูฝน | หมู่ที่12 | กองช่าง |
| 29 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองพัฒนาที่ดิน | เพื่อการระบายน้ำที่ดีรวดเร็ว | ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองพัฒนาที่ดิน หมู่ที่13 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละที่ปรับปรุง | มีการระบายน้ำที่ดีรวดเร็ว | หมู่ที่13 | กองช่าง |
| 30 | โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | หมู่ที่13 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ร้อยละที่จัดทำ | การระบายน้ำที่ดีรวดเร็ว | หมู่ที่13 | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างทางเบี่ยงน้ำเพื่อการเกษตร | เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น | หมู่ที่13 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น | หมู่ที่13 | กองโยธา |

126

แบบ ผ.02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** 3.2 แผนงานพัฒนาด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 32 | โครงการฝึกอบรมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และลดปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน | จำนวน 1 โครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของโครงการ | การติดยาเสพติดของเยาวชนลดลง | หมู่ที่6 | กองการศึกษา |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคมแนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** 3.3 แผนงานพัฒนาด้าน การศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 33 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันลดปัญหายาเสพติด | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 1โครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละของโครงการ | ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันลดปัญหายาเสพติดในชุมชน | หมู่ที่7,8 | กองการศึกษา |

127

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02/1

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม แนวทางพัฒนา ส่งเสริม การจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง โอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

3.4 แผนงานพัฒนาด้านการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 34 | โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อส่งเสริมงานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป | โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ  หมู่ที่8,10,12 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของโครงการ | งานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป | หมู่ที่8,10,12 | กองการศึกษา |

128

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02/1

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 4.

**4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและอนามัย สิ่งแวดล้อม** 4.1 แผนงานพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 35 | โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงหมูขุน | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงมากขึ้น | สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงหมูขุน ในเขต อบต. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่สนับสนุน | เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงมากขึ้น | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 36 | โครงการจัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของหมู่บ้าน | เพื่อให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูก | จัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขต อบต. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนมีสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 37 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงมากขึ้น | ส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ในเขต อบต. | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ร้อยละที่สนับสนุน | เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงมากขึ้น | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 38 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ(กัญชา) | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ(กัญชา) | ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ(กัญชา) จำนวน 1 โครงการในเขต อบต. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละที่สนับสนุน | ประชาชนมีรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ(กัญชา) | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 39 | โครงการสนับสนุนยาปราบศัตรูพืชป้องกันโรคระบาดในการเกษตร | เพื่อให้เกษตรกรมีสารเคมีไว้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช | จัดหาสารเคมีให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ อบต. | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนมีสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 40 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 1 โครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของโครงการ | เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | ในพื้นที่หมู่ที่8,10,11,12 | สำนักงานปลัด |

129

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02/1

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** 5.1 แผนงานพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 41 | โครงการซ่อมแชม/ปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน | เพื่อให้ชุมชนกระจายข่าวสารได้ดี | จำนวน1โครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละของโครงการ | ชุมชนกระจายข่าวสารได้ดี | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 42 | โครงการจัดหาซื้อเครื่องตัดหญ้า ไว้ประจำสำนักงานอบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อใช้ทำความสะอาด ตัดหญ้าภายในพื้นที่ประจำหมู่บ้านในเขต | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าเพื่อใช้ในเขตพื้นและบริการภายในเขต ชุมชน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละที่จัดซื้อ | ชุมชนมีเครื่องตัดหญ้าประจำหมู่บ้านที่ใช้ในการทำความสะอาด | ในเขตพื้นที่อบต. | สำนักงานปลัด |
| 43 | โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงไว้ประจำสำนักงานอบต. กู่กาสิงห์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น | จัดซื้อถังดับเพลิงให้แก่ชุมชนในเขต อบต. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละที่จัดซื้อ | ชุมชนมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 44 | โครงการสนับสนุนประเพณีสงกุดพระเจ้า-รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน | จำนวน 1 โครงการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละที่สนับสนุน | วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนยังคงอยู่ตลอดไป | หมู่ที่ 5,11 | สำนักงานปลัด |
| 45 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน | เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น | ติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน ในเขต อบต. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของโครงการ | ลดปัญหาอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ดี | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 46 | โครงการอนุรักษ์ป่าไม้/ปลูกต้นไม้ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้นานาชนิด ฯลฯ | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกต้นไม้รักษาพันธุ์ไม้หายากในเขต | จำนวน 1 โครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่สนับสนุน | เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และปลูกต้นไม้ให้คงอยู่ตลอดไป | ในเขตพื้นที่อบต. | -ทุกกองงาน  -สำนักงานปลัด  -ฯลฯ |

130

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02/1

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** 5.1 แผนงานพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 47 | โครงการจัดซื้อเครื่องซัมเมอร์ส 2 แรงม้า | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | จัดซื้อเครื่องซัมเมอร์ส 2 แรงม้าในเขต อบต. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ในเขต อบต. | สำนักงานปลัด  กองโยธา |
| 48 | โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะหมู่บ้าน | เพื่อก่อสร้างที่ทิ้งขยะประจำหมู่บ้าน | ก่อสร้างที่ทิ้งขยะหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่งในเขต อบต. | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ร้อยละที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีที่ทิ้งขยะประจำหมู่บ้าน | ในเขต อบต. | สำนักงานปลัด  กองโยธา |
| 49 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง | จำนวน 1 โครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง | ในเขต อบต. | สำนักงานปลัด |
| 50 | โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดูแลที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขต | เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อดูแลที่สาธารณะประโยชน์ | ที่สาธารณะประโยชน์ ในเขตพื้นที่อบต. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่สนับสนุน | ที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการดูแล | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 51 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆหมู่บ้านในพื้นที่ อบต. | เพื่อความสวยงามของชุมชนในแต่ละชุมชนนั้นๆ | จำนวน 1 โครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละที่ปรับปรุง | ชุมชนมีความสวยงามน่าอยู่ | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |

131

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02/1

**ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน**

**( พ.ศ. 2566-2570 )**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 5

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

5.1 แผนงานพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ  ได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 52 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองสาธารณะในเขตพื้นที่ | เพื่อความสวยงามและเป็นแหล่งออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ | -หนองเบ็ญ  -หนองสงแคน  -หนองกลาง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละที่ปรับปรุง | มีความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยว | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| 53 | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน | เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรค | จำนวน 1 โครงการ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ร้อยละที่จัดซื้อ | ประชาชนปลอดภัยจากโรคมากขึ้น | ในเขตพื้นที่ อบต. | สำนักงานปลัด |
| **รวมทั้งหมด 53 โครงการ** | | |  | 38,470,000 | 38,470,000 | 38,470,000 | 38,470,000 | 38,470,000 |  |  |  |  |

132

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02/2

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ** 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | ก่อสร้างสะพาน ข้ามลำน้ำเสียว-เตา หรือซ่อมแซม | เพื่อความสะดวกในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร | ก่อสร้างสะพานจำนวน 4 แห่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 20,000,000  (งบ อบต.) | 20,000,000  (งบ อบต.) | 20,000,000  (งบ อบต.) | 20,000,000  (งบ อบต.) | 20,000,000  (งบ อบต.) | ร้อยละสะพานที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น | กองโยธา |
| 2 | ก่อสร้างถนนลาดยางทางเชื่อมระหว่างตำบลจาก  -ม.13 ไป ม. 9 ต.เมืองบัว  -ม.12 ไป ม. 17 ต.เกษตรวิสัย  -ม.11 ไป ม. 12 ต.เมืองบัว | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระหว่างตำบล | จำนวน 1 โครงการ ถนน กว้าง 6 ม. หนา ระยะทาง 800 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 21,000,000  (งบ อบต.) | 21,000,000  (งบ อบต.) | 21,000,000  (งบ อบต.) | 21,000,000  (งบ อบต.) | 21,000,000  (งบ อบต.) | ร้อยละถนนที่ก่อสร้าง | มีถนนคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | กองโยธา |
| 3 | ขุดลอกคลองส่งน้ำตามแนวลำเสียวตลอดแนวในเขตรับผิดชอบของ อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อเกษตรสะดวกมากขึ้น | ขุดคลองส่งน้ำตามแนวลำเสียว ในเขต | 30,000,000  (งบอบต.) | 30,000,000  (งบอบต.) | 30,000,000  (งบอบต.) | 30,000,000  (งบอบต.) | 30,000,000  (งบอบต.) | ร้อยละที่ขุดลอก | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างสะดวกรวดเร็ว | กองโยธา |
| 4 | ขุดลอกคลองส่งน้ำยกระดับลำเสียวเข้าสู่พื้นที่การเกษตร | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ | ขุดลอกคลองส่งน้ำยกระดับลำเสียวเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในเขต | 20,000,000  (งบอบต.) | 20,000,000  (งบอบต.) | 20,000,000  (งบอบต.) | 20,000,000  (งบอบต.) | 20,000,000  (งบอบต.) | ร้อยละที่ขุดลอก | เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ | กองโยธา |

133

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( พ.ศ. 2566-2570 )**

แบบ ผ.02/2

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 5 | ก่อสร้างหอประปาส่วนกลางขนาดใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ | ก่อสร้างหอประปาส่วนกลางขนาดใหญ่ จำนวน 1บ่อ | 10,000,000  (งบ อบต.) | 10,000,000  (งบ อบต.) | 10,000,000  (งบ อบต.) | 10,000,000  (งบ อบต.) | 10,000,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อบ่อ | ประชาชนมีน้ำใช้ น้ำดื่มอย่างเพียงพอ | กองโยธา |
| 6 | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมเป็นศูนย์เดียว | เพื่อให้ง่ายต่อการส่งเสริมทุกด้านของเด็ก | โครงการ 1 โครงการ | 1,000,000  (งบ อบต.) | 1,000,000  (งบ อบต.) | 1,000,000  (งบ อบต.) | 1,000,000  (งบ อบต.) | 1,000,000  (งบ อบต.) | ร้อยละต่อศูนย์ | เด็กได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.กู่กาสิงห์ | เพื่อ อบต.กู่กาสิงห์จะได้มีอาคารไว้รับรองผู้มาเยี่ยมเยือนและติดต่อราชการ | จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้นในอบต. | 8,000,000  (งบ อบต.) | 8,000,000  (งบ อบต.) | 8,000,000  (งบ อบต.) | 8,000,000  (งบ อบต.) | 8,000,000  (งบ อบต.) | ร้อยละที่ก่อสร้าง | สร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 หลัง | สำนักงานปลัด |
| **รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ** | | |  | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 |  |  |  |

134

**บัญชีครุภัณฑ์**

แบบ ผ.03

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2566-2570)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด**

**แผนงานการพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
| **1** | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำนักงานทุกส่วนใน อบต. | 1.จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 40,000 | 40,000 | 400,000 | 40,000 | 40,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 2.เครื่องปริ้นเตอร์ | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| **2** | บริหารงานทั่วไป |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1.จัดหาคอมพิวเตอร์(สำนักงานทุกส่วน)จำนวน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 2. เครื่อง(คุณลักษณะตามมาตรฐาน ICT) | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| **3** | บริหารงานทั่วไป |  | ครุภัณฑ์สำนักงานทุกส่วนใน อบต. | 1.จัดหาชุดโต๊ะ- เก้าอี้ ทำงานจำนวน 15 ชุด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 2.จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารประจำในสำนักงานทุกส่วนฯ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 3. พัดลมขนาดใหญ่และขนาด...ฯลฯ ติดตั้งเพดาน | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 4. ตู้เย็น ขนาด.ฯลฯ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 5. แอร์ ขนาดฯลฯ ติดตั้ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| **4** | บริหารงานทั่วไป |  | ครุภัณฑ์ส่วนสำนักปลัด  ,, | 1.รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบน้ำต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | อบต.กู่กาสิงห์ |
| 2.รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  -แบบเปิดข้างเทท้าย  -แบบอัดท้าย | 2,235,000 | 2,235,000 | 2,235000 | 2,235,000 | 2,235000 | อบต.กู่กาสิงห์ |

**บัญชีครุภัณฑ์**

แบบ ผ.03

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2566-2570)**  135

**องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  **(บาท)** | **2567**  **(บาท)** | **2568**  **(บาท)** | **2569**  **(บาท)** | **2570**  **(บาท)** |
|  |  | วัสดุ  วัสดุ  วัสดุ  วัสดุ  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,**  **,,** | ครุภัณฑ์สำนักงาน  ,,  ,,  ,,  ,,  ,,  ,,  ,,  ,,  ,,  ,,  ,, | 3.ติดตั้งเครื่องและซ่อมแซมเสียงตามสายและหอกระจายข่าว ฯลฯ | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 4.จัดชื้อ/เช่า เครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 5.จัดชื้อ/จัดหา พัดลมแบบติดตั้งผนัง/พัดลมแบบตั้ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,00 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 6.เสาธงอลูมิเนียมพร้อมธงชาติที่มีตราสัญญลักษณ์ฯลฯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 7. จอบ,เสียม,มีด อุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ | 100,000 | 100,0000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 8.แผงกั้นถนนจำนวน.. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 9.เต้นท์ขนาด....จำนวน.. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 10.ไม้อัด..ขนาดต่างๆ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 11.ตู้ทำน้ำเย็นขนาด.. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 12.ตู้เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 13.เครื่องปั้มลมขนาด.. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 14.เครื่องปั้มน้ำขนาด.. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 15.ถังเก็บกักน้ำขนาด.. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 16.ชุดโต๊ะพับพร้อมเก้าอี้งานสภาฯ อบต. 20ชุด | 200,000 | 200,000 | 200,0000 | 200,000 | 200,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 17.น้ำยาเคมีดับเพลิง.. | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 18.หัวฉีดน้ำดับเพลิง... | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 19.ซ่อมถังบรรทุกน้ำประจำรถดับเพลิง… | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 20.ชุดสัญญาณไฟวั๊บว๊าบประจำรถกู้ชีพกู้ภัย.. | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| 21.ตู้เก็บเอกสารที่ใช้ในส่วนป้องกัน… | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ทุกส่วนของ อบต. |
| **รวม** | - | | - | - | **4,964,000** | **4,964,000** | **4,964,000** | **4,964,000** | **4,964,000** | - |

136

**ส่วนที่ 4**

**การติดตามและประเมินผล**

**การติดตามและประเมินผล**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะทะงานติดตามและประเมินผลดำเนินการศึกษาแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ การศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการตามแนวทาง คือ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้

* 1. **การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา**

**ท้องถิ่น** ประกอบด้วย

* 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
  3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
3. ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
4. วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
5. กลยุทธ์ 5 คะแนน
6. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
8. แผนงาน 5 คะแนน
9. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

137

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.8 แผนงาน | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้อง** | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชุม/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 20  (3) |  |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชาชน และช่วยอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) |  |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (2) |  |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) |  |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (2) |  |

138

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
|  | (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | **(2)** |  |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | **(2)** |  |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | **(2)** |  |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **(3)** |  |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ | **20**  **(5)** |  |
| (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) |  |
| (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) |  |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) |  |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) |  |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis | (3) |  |
| **3. ยุทธศาสตร์**  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thiland 4.0 | 60  (10) |  |

139

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  3.4 วิสัยทัศน์  3.5 กลยุทธ์  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)  3.8 แผนงาน  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thiland 4.0 | **(10)** |  |
| สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และ Thiland 4.0 | **(10)** |  |
| วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพันธ์กัลป์โครงการพัฒนาท้องถิ่น | **(5)** |  |
| แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | **(5)** |  |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | **(5)** |  |
| ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) |  |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) |  |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thiland 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) |  |
| **รวมคะแนน** | | **100** |  |

140

**4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น** ประกอบด้วย

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน

2.2 การประเมินผลการนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ 10 คะแนน

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

5 คะแนน

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 คะแนน

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

141

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** |
| 1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 |
| 2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 |
| 3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 |
| 4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 |
| 5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
| 5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ | (5) |
| 5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (5) |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | (5) |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) |
| **รวมคะแนน** | **100** |

142

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์รอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Anlysis/Demand) (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 |  |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | 1)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ(Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) | 10 |  |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | 1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness)ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact)โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ(Qualitative) | 10 |  |
| **4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | 1)วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global(Demand/Trend)หรือหลักการบูรณาการ(lntegration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  2)วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | 20 |  |
| **5.โครงการพัฒนา**  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เสนอต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 60  (5) |  |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(Clear objective)โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง |  |  |

143

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) |  |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | โครงการสอดคล้องกับ(1)ความมั่น(2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน(3ปการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(4)การสร้างโอกาสเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม(5)การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) |  |
| 5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย(1)ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(2)ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา(3)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4)ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2580 (5)ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา(1)การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดีกรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง(2)การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ(3)การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5)การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) |  |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับThailand4.0 | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงวัตกรรม(2)เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และวัตกรรม(3)เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) |  |
| 5.7โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (5) |  |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | (5) |  |

144

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่(1)ความประหยัด(Economy) (2)ความมีประสิทธิภาพ(Effciency) (3)ความมีประสิทธิผล(Effectiveness)(4)ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม(Equity) (5)ความโปร่งใส(Transparency) | (5) |  |
| 5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | (5) |  |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance indictor:KPI)ที่สามารถวัดได้(Measurable)ใช้บอกประสิทธิผล(Effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ(effciency)ได้เช่นการกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ(การณ์คาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) | (5) |  |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง(1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ(2)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้(3)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนละเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้(4)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(5)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) |  |
| **รวมคะแนน** | | **100** |  |

**4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลกาสิงห์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริหารแกประชาชน จึงจำเป็นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

145

**การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆจาก

1. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(1)แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน(Performance indicators)

(2)แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton

(3)แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์(Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ L0gical Model

(4)แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model

(5)แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System(PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS

(6)แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving Method

(7)แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม(Participatoory Methods)

(9)แบบการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model)

(10)แบบการประเมินตนอง(Self-assessment Model)และ

(11)แบบอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10)หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้

1. เชิงปริมาณ(Quantity)คุณภาพ(Quality)ผลที่ได้จริงๆคืออะไรค่าใช้จ่าย(Cost)เวลา(Time)เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่
2. ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้รับประโยชน์อย่างไร
3. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่(Key PerFomance Indicators:KPls)
4. ผลกระทบ(Impact)

**การวัดผลในเชิงปริมาณ**

**โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้**

แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

แบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบ e-plan

**การวัดผลในเชิงคุณภาพ**

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ในภาพรวม

146

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

แบบที่3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

**แบบรายงานการติดตามและประเมินผล**

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ(Output

แบบประเมินผลแผนฯ(Process

แบบประเมินผลแผนฯ(Input)

แบบที่3/1

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 2

แบบติดตามผลการดำเนินงาน

แบบที่1

การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่3/2

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

147

ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีดังต่อไปนี้

1. การติดตามและประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางขององค์กร

2. การประเมินผล เป็นกระบวนการกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กร

3. การประเมินผลช่วยชี้ให้เห็นความสำคัญของแต่ละโครงการตามลำดับก่อนหลังโดยสามารถจะทราบได้ว่าโครงการใดมีความจำเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการคัดเลือกโครงการ ตลอดจนช่วยลดความกดดันจากอำนาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจำนวนมากแต่เงินทุนสนับสนุนมีจำนวนจำกัด ดังนั้น การประเมินผลโครงการต่างๆอย่างมีระบบและครบถ้วนทุกขั้นตอน จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่าโครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนก่อนและโครงการใดควรให้การสนับสนุนในลำดับถัดไป

4. การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ทำให้ทราบถึงข้อจำกัดและปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ

**4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

**4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์ด้านการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

**คำนำ**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ และเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปีโดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ประชาคมและประชาชนในตำบลกู่กาสิงห์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น จนทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2566 – 2570)สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์